#### BRK-04-2006-01P, upr. 1

Zpracování Plánů zimní údržby SÚS kraje Vysočina ve vztahu k zabezpečení činnosti IZS. Připravenost na zimní období.

počet stran: 1

počet příloh: 1

pro: jednání bezpečnostní rady kraje č. 04/2006 dne 7. 12. 2006

zpracoval(a): I. Ševecová, L. Staněk

předkládá: S. Zikmundová

Popis problému:

Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. tříd o celkové délce 4 581 km. Dle ustanovení § 26 zákona č. 13/1997 Sb., a vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č.  104/1997 zabezpečuje sjízdnost silnic II. a III. tříd v zimním období prostřednictvím pěti Správ a údržeb silnic. Zimním obdobím se dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., rozumí doba od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku.

V souladu s § 27 odst. 6 stanovil kraj Nařízením č. 4/2005, ze dne 26. 7. 2005, úseky silnic v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Na základě výše uvedeného zákona a prováděcí vyhlášky zpracovávají jednotlivé Správy a údržby silnic kraje Vysočina Plány zimní údržby silnic. Vlastník neodstraňuje ale pouze zmírňuje závady spojené s povětrnostními situacemi.

Plány zimní údržby silnic byly zpracovány, projednány se zástupci Hasičského záchranného sboru, zdravotní záchrannou službou, Policií ČR, MěÚ odbory dopravy a odbory životního prostředí, ŘSD ČR a velkými dopravci kraje Vysočina. Takto zpracované Plány byly předloženy na odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina a dále prostřednictvím ŘSD ČR na Ministerstvo dopravy ČR, které dne 26. října 2006 vydalo Schvalovací doložky k předloženým plánům.

Dle ustanovení § 42 a 45 vyhlášky č. 104/1997 Sb., se silnice rozdělují podle pořadí důležitosti a pro jednotlivé pořadí jsou stanoveny lhůty pro zmírňování závad takto:

I. pořadí – silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy		do 3 hodin

II. pořadí – zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí a

dopravně významné silnice III. třídy 				do 6 hodin

III. pořadí – ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí a

udržované zpravidla jen pluhováním				do 12 hodin

neudržované

V kraji Vysočina je v I. pořadí udržováno 270,620 km silnic II. třídy a 3,220 km silnic III. třídy, ve II. pořadí je udržováno 1  085,41 km silnic II. třídy  a 78,405 km silnic III. třídy, ve III. pořadí je udržováno 260,051 km silnic II. třídy a 2 575,854 km silnic III. třídy. Neudržováno je celkem 308,307 km, což je 6,7% silnic.

Dále správy a údržby silnic na základě smluv zajišťují údržbu silnic I. tříd v celkové délce 422 km.

Zajišťování zimní údržby je rozděleno na tzv. „okruhy“, kterých je v kraji Vysočina 124, z toho je 9 okruhů zabezpečováno dodavatelsky.

V okrese Havlíčkův Brod je 28 okruhů – 25 zabezpečováno vlastními pracovníky, 3 dodavatelsky.

V okrese Jihlava je 19 okruhů , které jsou zabezpečovány vlastními pracovníky.

V okrese Pelhřimov je 25 okruhů – 24 zabezpečovány vlastními pracovníky, 1 dodavatelsky.

V okrese Třebíč je 26 okruhů – 21 zabezpečováno vlastními pracovníky, 5 dodavatelsky.

V okrese Žďár nad Sázavou je 26 okruhů, které jsou zabezpečovány vlastními pracovníky. Jeden okruh je 150 – 200 km. K zabezpečení provádění zimní údržby silnic je připraveno 129 sypačů, které jsou osazeny GPS. Posypové materiály jsou zabezpečeny ve výši, kapacity skladových prostor, a to jak chemického tak i inertního materiálu.

Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 7. 11. 2006  č. 0523/08/2006/ZK byla schválena reorganizace stávajících správ a údržeb silnic sloučením do jedné Správy a údržby silnic Vysočiny, se sídlem v Jihlavě. (kontakty na jednotlivá dispečerská pracoviště SÚS jsou uvedeny v příloze č. 1). Od 1. 1. 2007 bude centrální dispečerské pracoviště na SÚS v Jihlavě.

Pokud v průběhu zimního období dojde na dálnici D1 k havárii, popř. jiné události a bude potřeba odklonit dopravu z dálnice, když předpokládaná doba uzavírky přesáhne 3 hodiny (a to pouze pro osobní vozidla, kamiony budou odstaveny na dálnici D1), jsou určeny tzv. „Odklonové trasy dálnice D1“ v kraji Vysočina obousměrně takto:

- po silnici II/112 hranice kraje Středočeského – hranice kraje Vysočina (okres Pelhřimov) směr Košetice – Červená Řečice – Pelhřimov

- z Pelhřimova  po silnici I/34 směr Humpolec – Havlíčkův Brod

- z Havlíčkova Brodu po silnici I/38 směr Jihlava

- z Jihlavy po silnici II/602 směr Velký Beranov – Měřín – Velké Meziříčí – Velká Bíteš – hranice kraje Jihomoravského.

Legislativně tyto trasy nejsou vedeny jako odklonové nebo jako objízdné trasy dálnice D1, ale v kraji Vysočina byly tyto trasy projednány se složkami ISZ a jsou součástí plánů zimní údržby silnic.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

Zpracování Plánů zimní údržby SÚS kraje Vysočina a připravenost na zimní období roku 2006/2007 dle materiálu BRK-04-2006-01P a BRK-04-2006-01P př. 1

odpovědnost: členové BRK

termín: 7. 12.