RK-40-2004-19

Fond Vysočiny – Projekt FV 030/61/04

počet stran: 1

počet příloh: 2

pro: jednání rady kraje č. 40/2004 dne 22. 12. 2004

zpracoval(a): J. Panáčková

předkládá: H. Kubíček

Popis problému:

V rámci grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2004“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice Smlouva o poskytnutí podpory na projekt „Elektronické zabezpečení muzea v Jemnici“ s dobou realizace do 31. 10. 2004 a termínem předložení vyúčtování projektu do 30. 11. 2004. Dne 3. 12. požádalo město Jemnice o poskytnutí výjimky na dobu předložení vyúčtování projektu do 10. 12. 2004 (příloha č. 1) a následně dne 10. 12. 2004 požádalo město Jemnice o změnu termínu realizace projektu, a to do 15. 12. 2004 (příloha č. 2). Práce na elektronickém zabezpečení muzea byly provedeny do konce října 2004, faktura ze strany dodavatele byla však dodána až na začátku prosince 2004 (úhrada ze strany příjemce podpory – města Jemnice dle výpisu z bankovního účtu proběhla dne 6. 12. 2004). Tím došlo k porušení smlouvy, písm. d) článku V. Základní povinnosti příjemce podpory, kdy je třeba prokázat úhradu celkových nákladů projektu, přičemž úhrada musí být provedena nejpozději do doby ukončení realizace projektu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Grantový program „Klenotnice Vysočiny 2004“ byl vyhlášen zejména za účelem ochrany sbírkových předmětů muzeí a galerií kraje Vysočina. Provedení elektronického zabezpečovacího systému v objektu muzea v Jemnici velmi přispělo k ochraně sbírkových předmětů zde umístěných.

Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje, aby souhlasila s pozdní úhradou nákladů projektu „Elektronické zabezpečení muzea v Jemnici“ a vyplacením finanční podpory dle Smlouvy o poskytnutí podpory FV 030/61/04 ve výši 70% skutečných nákladů na realizaci projektu, tj. 45 334,- Kč.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s vyplacením finanční podpory Městu Jemnice ve výši 45 334,- Kč na realizaci projektu „Elektronické zabezpečení muzea v Jemnici“ v rámci grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2004“.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: prosinec 2004