#### RK-39-2004-27

počet stran: 1

počet příloh: 2

FOND VYSOČINY – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory (FV 052/65/04)

pro: jednání rady kraje č. 39/2004 dne 14. 12. 2004

zpracoval: V. Prokop

předkládá: Z. Ludvík

Popis problému:

V rámci grantového programu „Sportoviště 2004“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a obcí Druhanov, Druhanov 11, 582 91 Druhanov smlouva o poskytnutí podpory na projekt „Přístavba, nástavba a stavební úpravy obecního úřadu“ s dobou realizace do 31. prosince 2004. Dne 7. 12. 2004 byla odboru školství, mládeže a sportu doručena žádost obce Druhanov o změnu smlouvy z důvodu dlouhodobosti projektu a tím vzniklého rozporu v článku č. III. odst. 1 podepsané smlouvy. Žádost, ve které obec uvádí důvody proč žádá o změnu smlouvy, je přílohou č. 1 materiálu RK-39-2004-27.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor školství, mládeže a sportu po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV dle materiálu 
RK-39-2004-27, př. 2.

Stanoviska:

Odbor sekretariátu ředitelky a krajského živnostenského úřadu:

Dodatek ke smlouvě je v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-39-2004-27, př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: prosinec 2004