#### RK-37-2004-90

počet stran: 2

počet příloh: 2

### Návrh na provedení rozpočtového opatření „Silnice III/38815 Vír – Hluboké, ochrana vodní nádrže Vír, opatření na ochranu obojživelníků a zvěře“

pro: jednání rady kraje č. 37/2004 dne 2. 11. 2004

zpracovala: H. Strnadová

předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Odbor majetkový realizoval v letech 2002-2003 stavbu „Ochrana vodní nádrže Vír, II. etapa rekonstrukce silnice III/38815“ v km 0,5 – 2,3.  V průběhu stavby došlo z podnětu Agentury ochrany přírody (AOP) a České inspekce životního prostředí (ČIŽP) k několika jednáním, jejichž cílem bylo realizovat nápravná opatření ke zmírnění ohrožení života obojživelníků a zvěře, které vzniklo stavbou ochranné zdi proti úniku nebezpečných látek do vodní nádrže podél silnice. Informace o průběhu jednání a uložení pokuty byly předloženy radě kraje v materiálu RK-28-2004-38. Dne 20. 10. 2004 bylo vydáno ČIŽP vůči kraji Vysočina rozhodnutí o uložení opatření k nápravě s termínem provedení do 15. 3. 2005 (materiál RK-37-2004-90, př. 1) I. etapa stavby v km 0,00-0,5 km  byla realizována Povodím Moravy s.p., Brno. ČIŽP doporučuje  dopisem ze dne 20. 10. 2004, aby opatření byla vybudována i na I. etapě stavby (materiál RK-37-2004-90, př. 1).

Odbor majetkový zajistil zpracování projektové dokumentace firmou PROFi Jihlava, spol. s r.o. - provedení stavebních úprav v celé délce stavby (I. a II. etapa). Projektová dokumentace byla konzultována s ČIŽP a Povodím Moravy a projednána bez připomínek.

Odbor majetkový nechal zpracovat cenovou nabídku podle projektové dokumentace firmě M-Silnice a.s., odštěpný závod Havlíčkův Brod. Tato firma prováděla stavbu silnice. Z důvodu platnosti záručních lhůt stavby je potřebné, aby prováděla stavební úpravy stejná firma. Cenová nabídka je uvedena v materiálu RK-37-2004-90, př. 2. Zahájení prací je předpokládáno v roce 2004, dokončení v roce 2005.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje schválit  realizaci opatření v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou PROFi Jihlava, spol. s r.o., tj. pro I. a II. etapu. Z důvodu platnosti záručních lhůt stavby navrhuje OM řešení, podle kterého bude zakázka kraje zadána ve smyslu Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a zakázek kraje Vysočina (Čl.3, odst.3) formou rozhodnutí hejtmana kraje o přímém zadání zakázky kraje. Protože cenová nabídka firmy M-Silnice a.s., odštěpný závod Havlíčkův Brod je předložena  v ceníkových položkách  dle URS,  je splněna podmínka zákona č.40/2004 Sb. o veřejných zakázkách a  Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a zakázek kraje Vysočina na zadání předmětu zakázky za cenu obvyklou v místě plnění.

Finanční krytí v roce 2004 ve výši cca 700 000,- Kč navrhuje OM zajistit schválením  rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, a to z  finančních prostředků uspořených při realizaci akcí vedených v  příloze M4 schváleného rozpočtu pro rok 2004.

Stanoviska:

Odbor ekonomický souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Nemovitý majetek.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

- zařazení akce „Silnice III/38815 Vír – Hluboké, ochrana vodní nádrže Vír, opatření na ochranu obojživelníků a zvěře“ do přílohy M4 schváleného rozpočtu;

- realizaci opatření dle projektové dokumentace zpracované firmou PROFi  Jihlava, spol. s. r. o., tj. opatření na ochranu obojživelníků a zvěře v rozsahu I. a II. etapy staveb „Ochrana vodní nádrže Vír, rekonstrukce silnice III/38815“ v úseku 0,00 – 2,3 km;

- provedení rozpočtového opatření za účelem zajištění finančního krytí akce ve výši 700 tis. Kč v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 schváleného rozpočtu a

souhlasí

se zadáním zakázky na akci „Silnice III/38815 Vír – Hluboké, ochrana vodní nádrže Vír, opatření na ochranu obojživelníků a zvěře“ ve smyslu Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a zakázek kraje Vysočina (Čl.3, odst.3) formou rozhodnutí hejtmana kraje o přímém zadání zakázky kraje.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 15. 11. 2004