RK-37-2004-28

Návrh na změnu Přílohy Rozpočtu, přílohy D2: Opravy silnic a mostů z příspěvku SFDI realizované organizacemi SÚS v roce 2004, souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů

počet stran: 2

počet příloh: 1

počet stran: [xx]

pro: jednání rady kraje č. 37/2004 dne 2. 11. 2004

zpracoval(a): I. Ševecová

předkládá: L. Staněk

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Schválený rozpočet kraje Vysočina pro rok 2004 v rámci Přílohy č. D2 „Opravy silnic a mostů z příspěvku SFDI realizované organizacemi SÚS v roce 2004, souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů“ Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004 obsahuje plán jmenovitých akcí oprav silnic financovaných z provozního příspěvku SFDI, v objemu 2,5% odpisů odpisové skupiny 5 (odpisy silnic a mostů) ve výši  93 076 tis. Kč. Rozpis této částky na konkrétní akce je obsahem přílohy D2 Rozpočtu. V rozpisu je potřebné vzhledem k vývoji situace při přípravě a následné realizaci staveb provést změny, které se nedotknou celkové výše uvedené v příloze D2 Rozpočtu schváleném usnesením č. 1020/28/2004/RK dne 17. 8. 2004 ani celkových částek rozepsaných pro jednotlivé správy a údržby silnic.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod žádá o opravu názvu akce – Most ev. č. 345-24-2 Nová Ves u Chotěboře na název Most ev. č. 345-24-2 a 345-24-1 Nová Ves u Chotěboře. Svoji žádost zdůvodňuje správa a údržba silnic takto. Oprava do plánu zařazeného mostu ev. č. 345-24-2 v Nové Vsi u Chotěboře byla připravována společně se sousedícím mostem ev. č. 345-24-1. Finanční náklady na opravu mostů ve výši 2 500 tis. Kč uvedené v příloze D2 byly rovněž plánované pro oba dva mosty. Oba mosty jsou umístěny na dvou ramenech jednoho potoka, evidenčně jsou však vedeny odděleně. Administrativní chybou při předložení žádosti        o zařazení souvislých akcí do plánu roku 2004 došlo k opomenutí evidenčního čísla u názvu mostu, Most ev. č. 345-24-1,2 Nová Ves u Chotěboře. Uvedené opravy byly provedeny z finančních prostředků kraje Vysočina poskytnutých SÚS Havlíčkův Brod jako dotace na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů v celkovém objemu 3 400 tis. Kč. Oprava výše uvedených mostů byla provedena v rámci této dotace.

Výše uvedená administrativní chyba byla dne 15. 10. 2004 ústně projednána a vytknuta vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství řediteli Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod za přítomnosti zástupce vedoucího oddělení správy komunikací. Ředitel Správy              a údržby silnic si v plném rozsahu opomenutí evidenčního čísla mostu uvědomuje a uvedené závěry bere na vědomí.

Stanoviska:

Odbor ekonomický nemá k předloženému materiálu žádné připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

změnu názvu mostu „Most ev. č. 345-24-2 a 345-24-1 Nová Ves u Chotěboře“ ve jmenovitém seznamu Přílohy D2 „Opravy silnic a mostů z příspěvku SFDI realizované organizacemi SÚS v roce 2004, souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů“  na rok 2004 pro Správu a údržbu silnic Havlíčkův Brod dle materiálu RK-37-2004-28, př. 1.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a ředitel SÚS Havlíčkův Brod

termín: do 15. 11. 2004