#### RK-35-2004-44

počet stran: 1

počet příloh: 2

FOND VYSOČINY – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 35/2004 dne 12. 10. 2004

zpracoval(a): V. Prokop

předkládá: Z. Ludvík

Popis problému:

V rámci grantového programu „Sportoviště 2004“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Tělovýchovnou jednotou Spartak Velká Bíteš, Tyršova 219, 595 01 Velká Bíteš smlouva o poskytnutí podpory na projekt „Pružná podlaha – sportovní hala“ s dobou realizace do 31. prosince 2004. Dne 1. 10. 2004 byla odboru školství, mládeže a sportu doručena žádost TJ Spartak Velká Bíteš o prodloužení doby realizace projektu do 31. prosince 2005 z důvodu nedostatku finančních prostředků na realizaci projektu. Žádost, ve které tělocvičná jednota uvádí důvody proč nemůže být projekt uskutečněn v dohodnutém termínu, je přílohou č. 1 materiálu RK-35-2004-44. V případě že by se nepodařilo získat uvedené finanční prostředky, musela by TJ využít prostředky z hypotéky, což by neúměrně zvýšilo náklady na realizaci projektu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor školství, mládeže a sportu po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu do 31. 12. 2005 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV dle materiálu RK-35-2004-44, př. 2.

Stanoviska:

Odbor sekretariátu ředitelky a krajského živnostenského úřadu:

Dodatek ke smlouvě je v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-35-2004-44, př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: říjen 2004