#### RK-35-2004-09

Návrh na rozpočtové opatření - Technické zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích

počet stran: 2

počet příloh: 1

# pro: jednání rady kraje č. 35/2004 dne 12. 10. 2004

zpracoval: M. Šulc

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

V průběhu provádění a realizace stavby Domov důchodců, Havlíčkův Brod - Vestavba podkroví financované z Kapitoly Nemovitý majetek, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích bylo nutné realizovat vícepráce. OM navrhuje v průběhu roku rozpočtová opatření v rámci schválené výše finančních prostředků na položkách vyjmenovaných oprav a technického zhodnocení nebo vnitřní rozpočtová opatření v rámci jednotlivých položek k zajištění krytí finančních nákladů jednotlivých staveb.

Vícenáklady na této akci již není možné krýt schváleným rozpočtem kraje z těchto položek. Uvedené vícenáklady se týkají poměrně komplikované rekonstrukce, která se týkala nejen vestavby podkroví, ale i jednotlivých stávajících podlaží a vícenáklady obsahují práce, které nebylo v projektové dokumentaci možno přesně určit. Práce bylo nutno provést, aby dokončené dílo mělo požadované technické parametry. Některé práce, které nebylo možné zjistit před zahájením stavebních prací vyplynuly z požadavků orgánů státní správy a požadavků vyhlášky č. 369/2001 Sb. upravující technické podmínky v zařízeních sociální péče, případně na práce, které odstranily provozní závady. Vícepráce vyplynuly z požadavků na řešení vyvstalých problémů v průběhu výstavby, byly projednány na kontrolních dnech, zapsány ze stavebním deníku  a vždy konzultovány s projektantem příslušné akce. Finanční prostředky vynaložené na vzniklé a nutné vícepráce jsou využity účelně, efektivně a hospodárně. Na druhou stranu nebyly některé práce, které byly předmětem výběrového řízení realizovány. Rekapitulace změn je uvedena v materiálu RK-34-2004-09 př.1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje vícenáklady v rozsahu 321.861,70 Kč finančně krýt z prostředků rezervy státní dotace na financování běžného a investičního rozvoje ÚSC na Kapitole Nemovitý majetek.

Návrh předpokládá schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, spočívající v navýšení položky Technické zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 322 tis. Kč snížením rezervy státní dotace na financování běžného a investičního rozvoje ÚSC na této kapitole o 322 tis. Kč.

Stanoviska:

Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Nemovitý majetek.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

rozpočtovou změnu v rámci kapitoly Nemovitý majetek, povýšení položky Technické zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích, investiční výdaje, § 4316 Domovy důchodců o částku 322 tis. Kč na akci „Domov důchodců Havl. Brod – vestavba podkroví“ snížením rezervy státní dotace na financování běžného a investičního rozvoje ÚSC na kapitole Nemovitý majetek, § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 322 tis. Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: říjen 2004