RK-31-2004-28

počet stran: 1

počet příloh: 3

FOND VYSOČINY – Grantový program METROPOLITNÍ SÍTĚ – II – žádost o prodloužení platnosti návrhu smlouvy města Bystřice nad Pernštejnem

pro: jednání rady kraje č. 31/2004 dne 7. 9. 2004

zpracoval(a): M. Rojková

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Cílem programu Metropolitní sítě II je naplňování opatření Programu rozvoje kraje 3.2.1 - Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při vytváření základní komunikační infrastruktury, pomoc při budování metropolitních sítí v obci zapojením více subjektů v obci do jedné sítě (obecní úřad, škola, knihovna, informační středisko apod.), budování rozsáhlejších sítí podporujících komunikaci orgánů veřejné správy popř. budování akademických sítí. Více viz příloha č. 1.

Na zasedání řídícího výboru tohoto programu dne 18.8.2004 bylo rozhodnuto o přidělení podpory 7 projektům – mj. i městu Bystřice nad Pernštejnem. Z důvodů uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu žádá zástupce města Bystřice nad Pernštejnem o prodloužení platnosti návrhu smlouvy poskytnutí podpory o dva měsíce. Tzn., že podepsaná smlouva bude doručená zpět na odbor informatiky do 90 kalendářních dnů od prokazatelného doručení příjemci. Realizace projektu začne nejdříve v den podpisu smlouvy, projekt bude ukončen do 6 měsíců od podpisu smlouvy příjemcem.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor informatiky navrhuje na základě žádosti města Bystřice nad Pernštejnem uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle přílohy č. 3.

Stanoviska:

Odd. právní souhlasí se zněním dodatku dle materiálu RK-31-2004-28-PR3.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

žádost města Bystřice nad Pernštejnem o prodloužení doby platnosti návrhu smlouvy o poskytnutí podpory z grantové programu Metropolitní sítě II a

schvaluje

uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu 
RK-31-2004-28, př. 3.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 7. 9. 2004