RK-28-2004-10

počet stran: 2

počet příloh: 1

Zadání projektových dokumentací, návrh na rozpočtové opatření

pro: jednání rady kraje č. 28/2004 dne 17. 8. 2004

zpracoval(a): H. Strnadová, P. Kolář

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

OM v souladu s organizačním řádem a svou působností zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí kraje. V oblasti investic v dopravě postupuje podle Plánu přípravy a realizace silničních staveb kraje Vysočina (dále jen Plán). V současné podobě Plánu projednaného v radě kraje (poslední projednání a schválení Plánu bylo dne 29. 4. 2003 – usnesení 346/15/2003/RK) nejsou obsaženy některé stavby jejich přípravu je potřebné zahájit:

Silnice II/150 Havlíčkův Brod, ulice Ledečská – jedná se o výpadovou silnici směrem na Světlou nad Sázavou v délce cca 1,1 km, která je dlouhodobě ve velmi špatném stavu. Oprava silnice byla plánována k realizaci v roce 2003 v rámci oprav prováděných SÚS Havlíčkův Brod. Navržený způsob „jednoduché“ opravy formou odfrézovaní porušených vrchních vrstev vozovky a následného položení asfaltobetonového koberce víceméně do úrovně stejné nivelety nebyl městem Havlíčkův Brod akceptován, neboť znamenal zachování minimálního nebo žádného výškového rozdílu mezi niveletou silnice a chodníku. Pro snížení nivelety je potřebné rekonstruovat vozovku ve všech vrstvách za současné rekonstrukce kanalizace a chodníků (investor VaK Havl. Brod a město). Pro přípravu akce je potřebné zajistit zpracování DSP. Dopravní komise zařadila akci do Plánu na svém jednání 16. 4. 2004.

Silnice III/36066 Petrůvky – Ostašov – akce byla dopravní komisí zařazena do Plánu
10. 10. 2003. Jedná o celkovou rekonstrukci silnice v délce 1,7 km od křižovatky se silnicí II/360 do obce Ostašov (mimo vlastní průjezd obcí Petrůvky), která je v havarijním stavu. DSP je z roku 1995 a provádí se její aktualizace.

Silnice III/01929 Nová Cerekev, průtah – tato akce byla zařazena do Plánu na jednání dopravní komise dne 10. 10. 2003. Jedná se o rekonstrukci případně opravy průtahu, s úpravou nivelety, silnice ve špatném stavu. Radou kraje nebyla projednána. Pro přípravu akce je potřebné zajistit zpracování DSP.

Dálnice D1, sjezd Měšín – jedná se vybudování nového sjezdu z dálnice D1 pro zajištění přístupu z průmyslové zóny města Jihlavy. Při jednání mezi krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava bylo dohodnuto, že kraj zajistí přípravu do úrovně DÚR.

Velké Meziříčí, jihovýchodní obchvat – jedná se o budoucí trasu silnice II/360 od Třebíče navazující na v současné době realizované stavby II/360 Velké Meziříčí obchvat 2. a 3. stavba. Realizace JV obchvatu by umožnila budoucí odvedení dopravy ze zastavěné části města. Trasa je v současné době zpracována na úrovni základní studie, navazovat by měla DÚR.

Havlíčkův Brod – Chotěboř – rada kraje projednávala pořízenou studii zkapacitnění silnice II/344 mezi Havlíčkovým Brodem a Chotěboří. Z projednání vyplynul požadavek na prověření možnosti kapacitního spojení obou měst s využitím části silnice I/34 a silnice II/351 mezi Českou Bělou a Chotěboří.

K zajištění těchto projektových dokumentací je potřebné zajistit i finanční krytí.

(Pozn: DÚR – dokumentace k územnímu rozhodnutí, DSP – dokumentace ke stavebnímu povolení)

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá schválení zadání projektových dokumentací na výše uvedené akce v rozsahu:

II/150 Havlíčkův Brod, ulice Ledečská – DSP

III/36066 Petrůvky – Ostašov – aktualizace DSP

III/01929 Nová Cerekev, průtah – DSP

Dálnice D1, sjezd Měšín – DÚR

Havlíčkův Brod – Česká Bělá – Chotěboř – studie.

Návrh předpokládá dále schválit rozpočtové opatření spočívající v použití části dotace ze státního rozpočtu poskytnuté kraji na financování běžného a investičního rozvoje (rezerva v rámci kapitoly Nemovitý majetek) ve výši 1 900 tis. Kč. Z prostředků této dotace bylo na základě usnesení zastupitelstva kraje 007/01/2004/ZK přiděleno do kapitoly Nemovitý majetek celkem 62 905 tis. Kč a dosud zůstalo nerozepsáno na konkrétní akce celkem
10 905 tis. Kč.

Stanoviska:

Zápisy z dopravní komise ze dne 10. 10. 2003 a 16. 4. 2004 se zařazením staveb II/150 Havlíčkův Brod, ulice Ledečská a III/01929 Nová Cerekev, průtah a III/36066 Petrůvky - Ostašov.

Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Nemovitý majetek.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- zadání projektových dokumentací na akce dle materiálu RK-28-2004-10;

- změnu v rámci kapitoly Nemovitý majetek, snížení rezervy účelové dotace poskytnuté kraji na financování běžného a investičního rozvoje o částku 1 900 tis. Kč a povýšení položky Investice v dopravě (příloha M4 schváleného rozpočtu) o tuto částku na úhradu projektových dokumentací na nové akce a jejich zařazení do přílohy M4.

odpovědnost: odbor majetkový, ekonomický odbor

termín: 2004