#### RK-25-2004-04

počet stran: 2

počet příloh: 1

Schválení rozpočtového opatření - programové financování ze SFDI, změny v příloze M4 rozpočtu

pro: jednání rady kraje č. 25/2004 dne 20. 7. 2004

zpracovala: H. Strnadová

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury na 41. zasedání dne 18. 5. 2004 schválil rozpočtové opatření č. 386, kterým zařadil akci „III/36035 Domanín – Lísek, oprava krytu“ do rozpočtu SFDI k realizaci v roce 2004. Zařazení jmenovité akce bylo provedeno na základě žádosti kraje Vysočina zdůvodněné potřebou zajistit opravu silnice III/36035 v úseku Domanín – Lísek z důvodu havarijního stavu v roce 2004.

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury na 42. zasedání dne 29. 6. 2004 schválil rozpočtové opatření, kterým zařadil akci „III/ 01831 Ledeč nad Sázavou – odstranění škod po přívalových deštích“ do rozpočtu SFDI k realizaci v roce 2004. Zařazení jmenovité akce bylo provedeno na základě žádosti kraje Vysočina zdůvodněné potřebou zajistit opravu silnice z důvodu poškození přívalovými dešti v roce 2004.

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury na 42. zasedání dne 29. 6. 2004 schválil rozpočtové opatření, kterým zvýšil schválené finanční prostředky na rok 2004
o 7 800 000,-Kč na akci „II/ 387 Koroužné – Švařec,rekonstrukce“ v rozpočtu SFDI v roce 2004. Zvýšení investičních prostředků bylo provedeno na základě žádosti kraje Vysočina zdůvodněné potřebou zajistit dofinancování stavby dokončené v roce 2004.

Ve schváleném rozpočtu kraje v položce Investice v dopravě je v souladu s rozpisem v příloze M4 rozpočtu zařazena i akce „II/360 Velká Bíteš rozšíření silnice“. Jedná se akci zařazenou na základě žádosti města Velká Bíteš, které realizuje u této silnice chodník. Dle požadavku SÚS na šířkové uspořádání silnice vzniká mezi novým obrubníkem a okrajem vozovky nezpevněný pruh, který se měl z prostředků kraje v součinnosti se stavbou chodníku realizovat. Odhadovaný náklad byl stanoven na 300 tis. Kč. V současné době je finanční náročnost specifikována již na 900 tis. Kč. Po dohodě s městem a SÚS bude tato akce navržena k realizaci z prostředků rozpočtu SÚS v roce 2005.

Svazek vodovodů a kanalizací Žďárska realizuje ve městě Velká Bíteš akci „Kanalizace a vodovod Velká Bíteš – Masarykovo náměstí“. V rámci této akce je potřebné provést odvodňovací žlab k odvedení srážkových vod na silnici III/3791. Finanční náklad z výběrového řízení je 367,5 tis. Kč. Starosta města žádá o výměnu těchto akcí.

Návrh řešení, zdůvodnění:

V důsledku provedených rozpočtových opatření, schválených pro kraj Vysočina na 41. a 42. zasedání výboru SFDI, předpokládá návrh schválení následujícího rozpočtového opatření radou kraje:

- povýšení rozpočtu příjmů a výdajů kraje Vysočina o celkovou částku 26 000 000,- Kč na jmenovité akce „III/36035 Domanín – Lísek, oprava krytu“ ve výši 13 200 000,- Kč, „III/01831 Ledeč nad Sázavou – odstranění škod po přívalových deštích“ ve výši
5 000 000,-Kč a “II/387 Koroužné – Švařec, rekonstrukce“ ve výši 7 800 000,-Kč, zařazené do programového financování určené k realizaci, příp. dokončení v roce 2004

- doplnění a úpravu přílohy M4 – Investice v dopravě – dle přílohy 1 materiálu
RK-25-2004-04.

Dále návrh předpokládá schválení vyřazení akce „II/360 Velká Bíteš rozšíření silnice“ z přílohy M4 a zařazení akce „III/3791 Velká Bíteš odvodňovací žlab“ do přílohy M4 rozpočtu kraje.

Stanoviska:

Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- povýšení rozpočtu příjmů a výdajů kraje Vysočina o celkovou částku 26 000 000,- Kč na jmenovité akce „III/36035 Domanín – Lísek, oprava krytu“ ve výši 13 200 000,- Kč, „III/01831 Ledeč nad Sázavou – odstranění škod po přívalových deštích“ ve výši
5 000 000,- Kč a “II/387 Koroužné – Švařec, rekonstrukce“ ve výši 7 800 000,- Kč zařazené do programového financování určené k realizaci, příp. dokončení v roce 2004;

- doplnění přílohy M4 Investice v dopravě dle materiálu RK-25-2004-04, př. 1.

odpovědnost: majetkový odbor, ekonomický odbor

termín: červenec 2004