RK-41-2003-15

Posílení prostředků investičního fondu Domova důchodců Proseč Obořiště, příspěvkové organizace

počet stran: 2

počet příloh: 2

pro: jednání rady kraje č. 41/2003 dne 17. 12. 2003

zpracoval(a): I. Uhrová

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Usnesením Rady kraje Vysočina č. 177/07/2003/RK ze dne 4. 3. 2003 byly schváleny finanční plány příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2003. Jejich součástí byla též tvorba a použití prostředků investičního fondu společně s věcným seznamem pořizovaného nemovitého a movitého dlouhodobého majetku.

V průběhu III. čtvrtletí přehodnotil Domov důchodců Proseč Obořiště, příspěvková organizace, původní investiční záměry dle prioritních potřeb organizace.

Na základě zpracovaného investičního záměru v roce 2001 rozhodl bývalý zřizovatel Okresní úřad Pelhřimov o rekonstrukci bývalé olejové kotelny na prádelnu a na změnu ploché střechy, která byla v havarijním stavu na novou střechu sedlovou nad celým objektem zrekonstruované kotelny. Původní prádelna byla nevyhovující a uprázdněné prostory prádelny by byly uvolněny pro nové kvalitní bydlení klientů.

Akce byla na základě výběrového řízení zadána I. Kamenické stavební v hodnotě díla
3 393 tis. Kč. Akce měla být financována v roce 2002 částkou 970 tis. Kč z investičního fondu Domova důchodců Proseč Obořiště a zbytek finančních prostředků měl investovat okresní úřad jako zřizovatel. Stavební práce v objemu 970 tis. Kč byly realizovány z investičního fondu organizace, zřizovatel však další potřebné finanční prostředky neposkytl. Z tohoto důvodu bylo nutno v letošním roce v započatých stavebních pracích pokračovat, aby nedošlo k znehodnocení již provedených prací. V roce 2003 byly provedeny stavební práce v celkové hodnotě 1.524 tis. Kč. Zdroje v investičním fondu organizace dle schváleného čerpání investičního fondu v roce 2003 jsou ve výši 1 292 tis. Kč. Z této částky organizace odvedla do rozpočtu zřizovatele odpisy z nemovitého majetku ve výši 18 tis. Kč a upravila plán čerpání investičního fondu dle přílohy l materiálu RK–41-2003-15. Zdroje v investičním fondu po této úpravě činí 1.274 tis. Kč.

Na úhradu provedených stavebních prací Domov důchodců Proseč-Obořiště podal žádost o dotaci na posílení investičního fondu ve výši 250 tis. Kč uvedenou v  materiálu
RK-41-2003-15, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky investičního fondu nepokryjí vynaložené náklady ani v roce 2004, kdy budou vytvořeny nové zdroje krytí investičních potřeb organizace (odpisy ve výši 330 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 30 tis. Kč) a pro rok 2004 zbývá dofinancovat ještě zbývající část prací v hodnotě cca 300 tis. Kč doporučujeme posílit ještě v letošním roce investiční fond Domova důchodů Proseč Obořiště, příspěvkové organizace, o částku 250 tis. Kč, která je nutná k pokrytí vynaložených nákladů na rekonstrukci prádelny.

Z uvedených důvodů navrhujeme:

- V souladu s výkonem zřizovatelské funkce navrhujeme radě kraje udělit souhlas se změnou použití investičního fondu Domova důchodců Proseč Obořiště, příspěvkové organizace, na rok 2003 dle přílohy l materiálu RK-41-2003-15.

- Poskytnout dotaci na posílení investičního fondu organizace na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí prádelny, která bude využita pro kvalitní bydlení obyvatel.

Stanoviska:

Majetkový odbor souhlasí.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

- úpravu jmenovitého seznamu akcí financovaných z prostředků investičního fondu Domova důchodců Proseč Obořiště, příspěvkové organizace, na rok 2003 v rozsahu materiálu 
RK-41-2003-15, př. 1;

- snížení rozpočtu výdajů u kapitoly Péče o lidské zdroje a majetek krajů, ORJ 1700, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené,o částku 250 000 Kč;

- zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4316 Domovy důchodců, pol. 6351 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím o částku 
250 000 Kč;

- úpravu závazného ukazatele investiční příspěvek u Domova důchodců Proseč Obořiště, příspěvková organizace, o částku 250 000 Kč.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor

ředitel příspěvkové organizace

termín: prosinec 2003