#### RK-34-2003-19

Návrh na provedení rozpočtového opatření v programovém financování

počet stran: 2

počet příloh: 1

pro: jednání rady kraje č. 34/2003 dne 21. 10. 2003

zpracovala: H. Strnadová

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Prostřednictvím programového financování je v letošním roce financována akce „Nemocnice Havlíčkův Brod - reko a přístavba pavilonu A - 1.etapa prádelna“, ISPROFIN 335210 4050. Podle Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce měla být původně akce dokončena do 31. 12. 2002. Na základě žádosti a předložení dokladů investora Nemocnice Havlíčkův Brod byl termín dokončení akce prodloužen do 30. 6. 2003. K prodloužení termínu dokončení došlo v důsledku záplav a nasazení techniky zhotovitele na odstraňování škod po povodních. Z rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví na rok 2003 byla schválena investiční dotace ve výši 9 835 000,- Kč. Oznámení limitu výdajů na rok 2003 bylo vydáno do této výše.

Návrh řešení, zdůvodnění:

V důsledku změn v programovém financování ze státního rozpočtu - zařazení nové akce, předpokládá návrh schválení následujícího rozpočtového opatření radou kraje:

- Povýšení rozpočtu příjmů kraje Vysočina o částku 9 835 000,- Kč (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a povýšení rozpočtu výdajů kraje Vysočina o částku 9 835 000,- Kč (kapitola Nemovitý majetek, § 3522 – Ostatní nemocnice) - akce „Nemocnice Havlíčkův Brod - reko a přístavba pavilonu A – 1.etapa prádelna “

- Povýšení závazného ukazatele dotace na investice vůči Nemocnici Havlíčkův Brod o 9 835 000,- Kč

Stanoviska:

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem rozpočtového opatření. Přijetím investiční dotace v rámci programového financování na akci „Nemocnice Havlíčkův Brod – reko a přístavba pavilonu A – 1 etapa prádelna“ dojde k následujícímu povýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (v tis. Kč):

| Druh příjmů |  |  | schválený | upravený | návrh | rozpočet po |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpočet | rozpočet | na změnu | změně |
| pol. 4216 – Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu |  |  | 225 680 | 244 671 | 9 835 | 254 506 |

| Rozpočet příjmů celkem | 5 369 853 | 5 985 041 | 9 835 | 5 994 876 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Třída 8 - Financování |  |  | schválený | upravený | návrh | rozpočet po |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpočet | rozpočet | na změnu | změně |
| pol. 8115 – Změna stavu krátkodob. prostředků na bankovních účtech Zapojení části přebytku z minulých let |  |  | 0 | 42 878 | 0 | 42 878 |

| Zdroje celkem | 5 369 853 | 6 027 919 | 9 835 | 6 037 754 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Druh výdajů |  |  | schválený | upravený | návrh | rozpočet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpočet | rozpočet | na změnu | po změně |
| Kapitola Nemovitý majetek, § 3522– Ostatní nemocnice, ISPROFIN |  |  | 216 334 | 228 374 | 9 835 | 238 209 |

| Rozpočet výdajů celkem | 5 369 853 | 6 027 919 | 9 835 | 6 037 754 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

- povýšení rozpočtu příjmů kraje Vysočina o částku 9 835 000,- Kč (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a povýšení rozpočtu výdajů kraje Vysočina o částku 9 835 000,- Kč (kapitola Nemovitý majetek, § 3522 – Ostatní nemocnice) o přijatou dotaci ze SR v rámci programového financování na akci „Nemocnice Havlíčkův Brod - reko a přístavba pavilonu A – 1.etapa prádelna“;

- povýšení závazného ukazatele dotace na investice vůči Nemocnice Havlíčkův Brod o 9 835 000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický

termín: říjen 2003