#### RK-30-2003-32

počet stran: 2

počet příloh: 0

Návrh na provedení rozpočtového opatření – investice v dopravě

pro: jednání rady kraje č. 30/2003 dne 16. 9. 2003

zpracoval: F. Munduch

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Potřeba sanace silnice II/405 v Brtnici v úseku 50 m ve stoupání na výjezdu z města je vyvolána sesouváním části vozovky a krajnice v pravém jízdním pruhu. V úseku sousedícím s rodinným domem č. p. 436 došlo vlivem sesouvání a dopravního zatížení k posunutí a poškození opěrné kamenné zdi takového rozsahu, že hrozí její zřícení. Na základě prohlídky poškození a posunu silnice bylo konstatováno, že se jedná o havarijní stav a Magistrát města Jihlavy vydal nařízení ke zpracování projektové dokumentace pro nezbytné úpravy a na jejím základě rozhodnutí o nařízení nezbytných úprav. Odbor majetkový zajistil zpracování projektové dokumentace a dále pro upřesnění nákladů potřebných na tuto akci na základě schváleného zadání hejtmanem kraje výběrové řízení na zhotovitele těchto prací podle § 49b, zákona o zadávání veřejných zakázek. Z podaných nabídek ve výběrovém řízení vyplynula dle závěrů a doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek jako nejvhodnější nabídka s cenou 1 862 351,40 Kč, dobou provádění 6ti týdnů a zárukou za jakost v délce 60 měsíců.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Havarijní stav na komunikaci II/405 v Brtnici přímo ohrožuje bezpečnost silničního provozu a bezpečnost majitele sousední nemovitosti, která je pohybem silnice a opěrné zdi dotčena. Je proto potřebné provést navrhovaná opatření co nejdříve na základě vypracované projektové dokumentace a havarijního výměru. Akce řeší odstranění havarijního stavu majetku kraje Vysočina a bezprostředně navazuje na provedenou sanaci úseku této silnice pomocí kotvené záporné stěny v roce 2000. Finanční krytí navrhuje odbor majetkový zajistit z prostředků kraje, kapitola Nemovitý majetek, kapitálové výdaje, položka investice v dopravě. V této položce rozpočtu jsou v současné době volné finanční prostředky plánované na investiční akci „Blažnov – oprava mostu na silnici č. III/11226“, která nebude v letošním roce z důvodu zpožděné majetkoprávní přípravy a nutnosti stavbu znovu projednat ve správním řízení zahájena.

Stanoviska:

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem rozpočtového opatření.

Ekonomický odbor souhlasí se změnou akce.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

zařazení nové jmenovité akce „Sanace silnice II/405 v Brtnici“ do přílohy č. 11 rozpočtu kraje.

odpovědnost:	odbor majetkový

termín: 16. 9. 2003