#### RK-29-2003-17

počet stran: 2

počet příloh: 1

### Veřejná zakázka na zhotovitele stavby „II/129, Petrovice most ev. č. 129-010, povodně 2002“

pro: jednání rady kraje č. 29/2003 dne 9. 9. 2003

zpracoval: T. Pípal

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Dne 12. 8. 2003 rada kraje  usnesením 793/26/2003/RK schválila zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky (§ 49 zákona 
č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění) na výběr zhotovitele stavby: „II/129, Petrovice most ev. č. 129-010, povodně 2002“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované firmou DOSING Dopravoprojekt Brno group spol. s r. o., Kounicova 13, 
602 00 Brno. Odbor majetkový v souladu s usnesením rady kraje zrealizoval veřejnou soutěž.

Rada kraje schválila seznam pěti zájemců o veřejnou zakázku, kteří byli vyzváni k podání nabídky. Dodatečně se do soutěže přihlásily a vyzvedly si výzvu k předložení nabídky firmy: Stavby silnic a železnic, a. s., Odštěpný závod Karlovy Vary, Provozní jednotka 2 – Jihlava,    Brněnská 65, 586 49 Jihlava a SKANSKA DS a. s., Komenského 3, 530 03 Pardubice.

Do veřejné soutěže byly v řádném termínu podány 4 nabídky. Z celkového počtu 7 firem, které obdržely výzvu k podání nabídky se dva uchazeči omluvili z účasti v soutěži a jeden uchazeč nabídku nepodal.

V nabídce firmy STRABAG a. s. nebyl obsažen termín zprůjezdnění komunikace, který byl požadován v krycím listě a byl jednoznačně požadován i ve výzvě k podání nabídky. Z přiloženého časového harmonogramu provádění staveních prací vyplývá, že uchazeč plánuje betonování konstrukčních prvků mostu i v listopadu 2003, což je v rozporu s podmínkami výzvy, kde je požadováno zprůjezdnění komunikace sil. II/129 v období do  30. 10. 2003. Z tohoto důvodu byla nabídka na základě jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami navržena k vyloučení a „Rozhodnutím zadavatele o vyloučení z další účasti v soutěži“ vyloučena. Hodnoceny tedy byly 3 nabídky.

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek zkontrolovala, posoudila a vyhodnotila jednotlivé nabídky uchazečů a ze svého jednání pořídila zprávu, která je předkládána v  materiálu RK-29-2003-17 př.1.

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek doporučuje zadavateli, aby jako nejvhodnější vyhlásil nabídku uchazeče Stavby silnic a železnic a. s., Praha 1, Národní 
třída 10, která se v hodnocení umístila na prvním místě.

Akce je kryta rozpočtem SFDI – povodně 2002.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Součtem hodnocení kritérií daných v obchodní veřejné soutěži je nabídka firmy Stavby silnic a železnic a. s., Praha 1, Národní třída 10, hodnocena komisí jako nejvhodnější. Pořadí nabídek na prvních třech místech je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby „II/129, Petrovice, most ev. č. 129-010, povodně 2002“ je nabídka podaná uchazečem Stavby silnic a železnic, a. s., Praha 1, Národní třída 10 a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 9. 2003