RK-26-2003-20

Nemocnice Třebíč – stravovací provoz

počet stran: 2

počet příloh: 0

pro: jednání rady kraje č. 26/2003 dne 12. 8. 2003

zpracoval(a): J. Koten

předkládá: V. Švarcová, P. Kolář

Popis problému:

Stávající provoz kuchyně v Nemocnici Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč (dále jen nemocnice) nevyhovuje zákonu č. 258/2000 Sb., v platném znění, ani vyhlášce 107/2001 Sb., v platném znění, a OHS Třebíč stanovil lhůty pro odstranění závod do 1.7.2003.

Nemocnice přislíbila předložit návrh studie technologie kuchyně a projektovou dokumentaci spolu se stavebním povolením do konce roku 2003 a požádala KHS Třebíč (OHS byla zrušena) o prodloužení lhůty dokončení stavby do 31.12.2006.

Některé závady z kontroly OHS Třebíč, jako přeprava pokrmů, opatření stravy průvodními listy a osazení bezdotykových baterií, byly odstraněny.

Bez rekonstrukce celého objektu nelze splnit požadavky na odstranění dalších závad, z nichž vyplývají požadavky na členění provozovny, vybavení varnou, vybavení provozoven, na umývárny transportního nádobí a s tím spojené i další oddělené pracovní úseky (čistá příprava zeleniny atd.), na odstranění nedostatečného přirozeného větrání, vybudování hygienického zařízení pro zaměstnance, na vybudování hrubé přípravy zeleniny a nahrazení nevyhovujících chladírenských boxů, na zřízení úklidové komory a chlazeného skladu, vytloukání vajec a na výměnu zastaralých přepravních nádob. Uspořádání objektu kuchyně a jeho technologické vybavení neodpovídá požadavkům na skladování surovin, výrobu jídel a jejich podávání strávníkům.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhovaným řešením je rekonstrukce stravovacího provozu, jeho technologická obnova a dobudování distribučního systému včetně komunikačních cest. Rekonstrukci je třeba provádět za provozu a je navrhováno využít k tomu stávající sklady v 1. podzemním podlaží (PP), prostor prádelny v 1. nadzemním podlaží (NP) a prostor jídelny a kanceláří v 2. NP.

Nový stravovací provoz by měl zajistit bezpečnou distribuci tabletované stravy v celém provozu nemocnice včetně distribuce stravy na odloučená pracoviště (Jemnice, Moravské Budějovice, Družstevní ul.).

Ve stavební části rekonstrukce je předpokládána úprava stávající budovy a provedení instalace pro osazení nové technologie přípravy, výroby a distribuce jídel a napojení této budovy druhým nadzemním koridorem na gynekologicko-porodnický pavilon, včetně výtahů v obou budovách. Tím se zároveň dořeší již částečně realizovaný transport pacientů a materiálu uvnitř nemocnice mezi jednotlivými pavilony. Náklady na realizaci stavební části jsou odhadnuty na cca 15 mil. Kč.

Technologická část zahrnuje vybavení skladů a provozního chlazení, vybavení přípraven, výroby teplých a studených jídel, tabletování stravy a její distribuci a mytí kuchyňského i systémového nádobí, zahrnuje vybavení jídelny a výdejny pro zaměstnance ve výši cca 25 mil. Kč. Celkové náklady na realizaci akce jsou cca 40 mil. Kč.

Protože potřebná účelová investiční dotace ze strany zřizovatele na stavební i technologickou část ve výši 40 mil. Kč je příliš vysoká, přichází v úvahu kombinovaná forma financování s externí dodávkou služeb. Vlastním nákladem by byly provedeny stavební úpravy, zatímco technologickou část včetně vybavení by financoval formou veřejné zakázky vybraný dodavatel služeb, který by finanční vklad umořoval ziskem z provozování stravovacích služeb.

První fází by byl v tomto případě výběr dodavatele služby se současným závazkem vyprojektovat a jeho vlastní investicí vybavit technologický provoz a uzavření příslušných smluv.

Druhou fází by byla veřejná zakázka na dodavatele prováděcího projektu a realizace stavby.

Nemocnice v roce 2002 žádala o přidělení dotace na MZ, což nebylo schváleno. Řešení stravovacího provozu přesahuje možnosti nemocnice.

Stanoviska:

Stanovisko nemocnice – návrh způsobu financování:

S ohledem na stav budovy, zařízení, dislokaci jednotlivých částí provozu, energetickou náročnost zastaralého provozu a nedostatečnou kapacitu (jedno jídlo se denně musí dovážet od cizího dodavatele), je velmi potřebné realizovat výstavbu stravovacího provozu v nemocnici. V případě tabletované stravy tento provoz může zásobovat i dislokovaná pracoviště v Jemnici, v Moravských Budějovicích a v ulici Družstevní.

Financování technologické části zařízení je reálné řešit vyhlášením veřejné soutěže na dodavatele služby, který vypracuje dle požadavků investora projekt a bude financovat technologickou část investice.

Financování stavební části (cca 15 mil. Kč) by bylo možné realizovat prodejem 2 budov mimo areál nemocnice, které jsou obsazeny privátními subjekty.. Dále je možné uvažovat s prodejem části pozemků sousedících se stadionem o rozloze 11 000 m2 na kterých stojí budova skladu s garážemi a další budova, kde je umístěna ZZS a které jsou rovněž pro nemocnici nepotřebné.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

souhlasí

s žádostí o dotaci ze zdrojů státního rozpočtu na výstavbu stavební i technologické části stravovacího provozu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč (dále jen nemocnice);

schvaluje

záměr rekonstrukce stavební a technologické části stravovacího provozu nemocnice a

ukládá

Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví a odborem majetkovým:

- vypracovat zadávací dokumentaci pro vyhlášení veřejné soutěže na dodavatele služby se závazkem vyprojektovat a vlastním nákladem vybavit technologický provoz stravovacího zařízení nemocnice;

- vypracovat následně zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na dodavatele prováděcího projektu a realizace stavební částí stravovacího provozu nemocnice.

odpovědnost: Nemocnice Třebíč,

odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor majetkový

termín: 30. 9. 2003