RK-26-2003-18

Rekonstrukce a přístavba pavilonu A – Nemocnice Havlíčkův Brod - 2. etapa lůžková část pavilonu A

počet stran: 2

počet příloh: 0

pro: jednání rady kraje č. 26/2003 dne 12. 8. 2003

zpracoval(a): J. Koten,

předkládá: V. Švarcová, P. Kolář

Popis problému:

Po dokončované 1. etapě stavební akce „Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce a přístavba pavilonu A -1. etapa prádelna, požádala dne 13.6.2003 Nemocnice Havlíčkův Brod o poskytnutí dotace na stavební akci „Rekonstrukce a přístavba pavilonu A - 2.etapa lůžková část pavilonu A“.

Jedná se o rekonstrukci historicky prvního pavilonu areálu nemocnice, který byl postaven v letech 1896-7. Tento objekt tvoří dominantu staré části nemocnice a po rekonstrukci vytvoří ucelený komplex tří rekonstruovaných budov. Budova A je uprostřed budov a jediná není rekonstruovaná.

Rekonstrukcí vznikne možnost otevření a využití 65 lůžek následné péče. Předpokládá se maximální využití nově vybudované lůžkové části, zvýšení výkonu na akutní části ošetřovatelské péče uvolněním lůžkové kapacity pro nové pacienty s možností realizovat další výkony v léčebné péči. Na tuto akci je zpracovaná projektová dokumentace a dne 20. 12. 2002 bylo vydáno stavební povolení.

Stavba obsahuje dvě přístavby o velikosti 6,1 x 9,5 m obsahující schodiště, výtahovou šachtu a další provozní místnosti. Stavebními úpravami budou v dosavadních prostorách vybudovány v 1. podzemním podlaží rehabilitační pracoviště elektroléčby a vodoléčby, rehabilitační tělocvičny, šatny, čekárny pro pacienty. V 1. nadzemním podlaží rehabilitační pracoviště, ambulance lékaře, zázemí pro pacienty a personál. Ve 2. nadzemním podlaží lůžková jednotka s 21 lůžky, provozní a pomocné prostory. Ve 3. nadzemním podlaží lůžková jednotka s 24 lůžky, provozní a pomocné prostory. Ve 4. nadzemním podlaží lůžková jednotka s 24 lůžky, provozní a pomocné prostory a v 5. nadzemním podlaží inspekční pokoje se zázemím.

Náklady stavební části stavby jsou rozpočtovány na 90 mil. Kč v roce 2004 a 30 mil. Kč v roce 2005. Náklady technologické části stavby 34 mil. Kč v roce 2004 a 10,050 mil. Kč v roce 2005. Souhrn investičních potřeb v roce 2004 je 124 mil. Kč a v roce 2005 je
40,050 mil. Kč. Celkový souhrn investičních potřeb v roce 2004 a 2005 je 164,050 mil. Kč.

Nemocnice Havlíčkův Brod žádá o stanovisko zřizovatele k žádosti o dotaci ze SR na akci Rekonstrukce a přístavba pavilonu A – 2. etapa lůžková část pavilonu A.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Vydání stanoviska k žádosti o dotaci ze zdrojů SR pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci.

Stanoviska:

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje realizaci akce „Rekonstrukce a přístavba pavilonu A – 2. etapa lůžková část pavilonu A“ v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, v budově v ulici Husova č. p. 2119 na pozemku st. p. 622 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s žádostí o dotaci ze zdrojů státního rozpočtu k realizaci akce „Rekonstrukce a přístavba pavilonu A – 2. etapa lůžková část pavilonu A“ v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, v budově v ulici Husova č. p. 2119, na pozemku st. p. 622, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

odpovědnost: Nemocnice Havlíčkův Brod,

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 30. 10. 2003