RK-20-2003-05

Návrh rozpočtového opatření

počet stran: 1

počet příloh: 0

pro: jednání rady kraje č. 20/2003 dne 10. 6. 2003

zpracoval: M. Šulc

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Schválený rozpočet kraje Vysočina v části kapitálové a běžné výdaje kapitoly Nemovitý majetek obsahuje položku Technické zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství. Rozpis této položky na konkrétní akce je obsahem přílohy č. 10 rozpočtu. Jednou z těchto akcí je VOŠ a Gymnázium Světlá nad Sázavou – dokončení sklářského atelieru.

Na akci proběhlo řádné výběrové řízení a dne 15. 4. 2003 byla uzavřena Smlouva o dílo s vítězným uchazečem na částku 706.541,90 Kč. Plánovaný odhadovaný objem finančních prostředků 600 tis. Kč je nedostatečný a podmínkou úspěšného dokončení je nutné finanční navýšení krytí akce. Se školou bylo po výběrovém řízení před podpisem smlouvy dohodnuto, že chybějící prostředky poskytne škola ze svého investičního fondu..

Návrh řešení, zdůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že škola disponuje pro tento kalendářní rok dostatečně vysokou částkou v investičním fondu, je schopna se podílet na úhradě rozdílu plánovaných a skutečných nákladů dle výběrového řízení, a to ve výši 107 tis. Kč, odbor majetkový navrhuje schválit navržené rozpočtové opatření k zajištění finančního krytí akce.

Stanoviska:

Odbor ekonomický souhlasí s navrženým rozpočtovým opatřením.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

- povýšení rozpočtu příjmů kraje (pol. 2122 – Odvody příspěvkových organizací) o částku 107 tis. Kč;

- povýšení rozpočtu výdajů kraje, kapitola Nemovitý majetek, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, kapitálové výdaje (§ 3123 Střední odborná učiliště) o částku 107 tis. Kč;

- povýšení závazného ukazatele odvodu z investičního fondu u VOŠ, Gymn., SSŠ, SOU a OU Světlá nad Sázavou o 107 tis. Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2003