RK-19-2003-35

Návrh na rozpočtové opatření - povýšení kapitoly Nemovitý majetek

počet stran: 2

počet příloh: 1

pro: jednání rady kraje č. 19/2003 dne 3. 6. 2003

zpracoval(a): E. Jozífek

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Rozpočet kraje Vysočina obsahuje v rámci kapitoly Nemovitý majetek položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, v kulturních organizacích a ve zdravotnických organizacích.

Během období leden až květen 2003 zjistilo oddělení správy realit zhoršení některých předhavarijních stavů na nemovitém majetku a je vysoce pravděpodobné, že neprovedení těchto stavebních akcí bude mít za následek havárie.

Po vyprojektování a realizaci výběrového řízení u některých akcí došlo k situaci, že odhadovaný objem finančních prostředků je nedostatečný a podmínkou úspěšného dokončení akcí je nutné povýšení finančních prostředků.

V případě SOU opravárenské Jihlava je ve schváleném rozpočtu kraje v příloze č. 5 Rozpis investiční dotace na pořízení movitého investičního majetku uvedena dotace ve výši
405 tis. Kč na pořízení lakovací kabiny. Ředitel školy zřejmě neuvedl, že v případě schválení jeho žádosti o investiční dotaci je nutné zajistit stavební úpravy pro zabudování kabiny. Odbor majetkový o této souvislosti rovněž nebyl informován. Pro uvedení kabiny do provozu je nutné zajistit stavební investici vynucenou z důvodu schválení koupě movitého majetku.

Návrh na zařazení rekonstrukce kuchyně v Dětské odborné léčebně v Počátkách byl předložen radě kraje dne 4. 2. 2003 v rámci návrhu rozpočtového opatření na povýšení kapitoly Nemovitý majetek. Tato akce byla vyřazena s požadavkem na prověření perspektivnosti organizace. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví po prověření doporučuje akci realizovat. Doporučení je také obsahem usnesení zdravotnické komise rady kraje.

Muzeum Vysočiny v Třebíči sídlí v budově zámku v Třebíči. Stavebně technický stav objektu není dobrý. Budova zámku je silně zavlhčena a zasolena vzlínáním vody. Při prohlídce objektu skupinou odborníků byly zjištěny závažné závady ve stavu krovů, obvodové stěny jsou místy značně vybouleny, kamenné prvky fasády vykazují vysokou míru poškození.

Ministerstvo kultury posoudilo míru naléhavosti záchrany objektu a v návaznosti na rozpis schváleného státního rozpočtu byl vlastníkovi památky přiznán na rok 2003 příspěvek na akci „Třebíč, Zámek č. 1, oprava vnějšího pláště“ ve výši 1 000 tis. Kč. Tento příspěvek může být, dle usnesení vlády č. 110/1995, pouze doplňujícím finančním zdrojem a předpokládá finanční spoluúčast vlastníka. Záměrem odboru majetkového je postupně provést:

- odstranění příčin vzniku vlhkosti;

- opatření ke statickému zajištění budovy podle a na základě výpočtů a měření tato opatření realizovat;

- opravu vadných částí krovů dle odborných analýz a posudků a současně průběžně realizovat kompletní obnovu fasád jako odstranění důsledků vlhkosti a statických poruch.

V roce 2003 se předpokládá podíl vlastníka objektu na financování realizace akce „Třebíč, Zámek č. 1, oprava vnějšího pláště“, konkrétně na obnovu východního průčelí ve výši
1 000 tis. Kč. Rekonstrukci kanalizace ve výši 1 500 tis. Kč navrhuje odbor majetkový realizovat také v letošním roce jako odstranění příčin vlhkosti objektu. Rada kraje projednala koncepční materiál týkající se zámku v Třebíči dne 29. 4. 2003.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje zajistit krytí výše uvedených akcí rozpočtovým opatřením snížením nespecifikované rezervy kraje. Výčet navrhovaných akcí a návrh finančního krytí je uveden v materiálu RK-19-2003-35, př. 1. Všechny akce je reálné zajistit v letošním roce přesto, že termíny na přípravu nových stavebních akcí jsou krátké. Odbor majetkový doporučuje realizovat navrhované akce a tím zmenšit možnost výskytu havárií na nemovitém majetku.

Návrh s ohledem na výši navrhovaného rozpočtového opatření předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření.

Stanoviska:

Odbor ekonomický souhlasí s navrženým rozpočtovým opatřením. Stav nespecifikované rezervy kraje k 1. 5. 2003 byl 95 838 tis. Kč.

Usnesení 003/02/2003/ZdK zdravotní komise k rekonstrukci kuchyně v Dětské odborné léčebně v Počátkách:

Vzhledem k tomu, že kraj Vysočina je lokalitou s velmi čistým ovzduším a perspektivně vhodným k rozvíjení léčení chorob respiračního traktu, má toto zařízení v tomto kraji své oprávněné místo. Po obsáhlé diskusi a vzhledem k tomu, že toto zařízení je v současné době ziskové, perspektivní, s rostoucí klientelou a navazuje spolupráci s odbornými lékaři, Zdravotní komise Rady kraje Vysočina doporučuje radě kraje realizovat celkovou rekonstrukci kuchyně dle reálného rozpočtu na základě výběrového řízení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit povýšení kapitoly Nemovitý majetek o částku 12 100 tis. Kč, a to v rozdělení do jednotlivých položek a akcí dle materiálu RK-19-2003-35, př. 1, snížením nespecifikované rezervy kraje.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 17. 6. 2003