###### RK-19-2003-22, př. 1

počet stran: 1

Návrh dalšího postupu při řešení prostorových podmínek Speciálních škol pro mentálně postižené, Komenského 8, Žďár nad Sázavou (dále jen „SpŠ“)

- Kraj (zastupitelstvo kraje) projedná dne 17. 6. 2003 tento postup a záměr provést v majetku města stavební úpravy nezbytné pro přestěhování krajem zřizované SpŠ do těchto prostor a v případě schválení záměru navrhne městu převzetí zřizovatelské funkce nejpozději prvním dnem pololetí následujícího po ukončení stavebních úprav, nejpozději však dnem 1. 1. 2005,

- město (zastupitelstvo města) projedná dne 24. 6. 2003 tento postup a záměr kraje na stavební úpravy ve svém majetku a záměr převzetí zřizovatelské funkce k SpŠ,

- po projednání návrhu městem přistoupí kraj k realizaci stavebních úprav,

- město (zastupitelstvo města) projedná změnu zřizovací listiny základní školy, jejíž součástí se stane SpŠ, a požádá MŠMT o změnu v síti škol, předškolních a školských zařízení,

- kraj bezúplatně převede movitý majetek ve správě SpŠ na město, zruší SpŠ a požádá MŠMT o vyřazení ze sítě škol, předškolních a školských zařízení.