RK-18-2003-48

počet stran: 1

počet příloh: 1

Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 18/2003 dne 27. 5. 2003

zpracoval: M. Drápela

předkládá: P. Bureš

Popis problému:

V rámci grantového programu Čistá voda byla mezi krajem Vysočina a obcí Markvartice, Markvartice 82, 588 56 Telč dne 12. 9. 2002 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Veřejný vodovod Markvartice – vypracování PD k využití zdroje podzemní vody“ ve výši 31 500,- Kč. Od tohoto data jí začala běžet lhůta osm měsíců na realizaci projektu, tj. max. do 12. 5. 2003. Jedná se o vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení pro napojení zdroje podzemní vody do sítě veřejného vodovodu v obci. Obec Markvartice požádala o prodloužení doby realizace projektu o dva měsíce, vzhledem k tomu, že se obci, jako investorovi, nepodařilo dohodnout se všemi vlastníky pozemků, na kterých by měl být umístěn vodovodní řad. Řad bude proto veden po jiných pozemcích, což si vyžádá změnu zpracovávané projektové dokumentace.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 12. 7. 2003 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny.

Stanoviska:

Oddělení právní a správní:

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 7/09/02 je v souladu s platnou právní úpravou a neodporuje účelu Smlouvy o poskytnutí podpory FV 7/09/02.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 7/09/02 dle materiálu RK-18-2003-48, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 27. 5. 2003