RK-15-2003-13

počet stran: 2

počet příloh: 0

Třebíč, Zámek č. 1, oprava vnějšího pláště

pro: jednání rady kraje č. 15/2003 dne 29. 4. 2003

zpracoval(a): P. Čermák

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Budova zámku v Třebíči je ve vlastnictví kraje Vysočina a je ve správě příspěvkové organizace Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace. V budově jsou výstavní plochy, kancelářské prostory, archívy a depozitáře. Nařízením vlády ČR byla budova zámku od 1. 8. 2002 prohlášena za národní kulturní památku. Obnova této památky musí být prováděna v souladu s výsledky současného vědeckého poznání a s cílem trvalého uchování hmotné podstaty, vzhledu a všech kulturně cenných částí národní kulturní památky, jakož i uchování historického charakteru jejího prostředí.

Budova zámku je silně zavlhčena a zasolena vzlínáním vody. Při prohlídce objektu skupinou odborníků byly zjištěny závažné závady ve stavu krovů, obvodové stěny jsou místy značně vybouleny, kamenné prvky fasády vykazují vysokou míru poškození.

Ministerstvo kultury posoudilo míru naléhavosti záchrany objektu a v návaznosti na rozpis schváleného státního rozpočtu byl vlastníkovi památky přiznán na rok 2003 příspěvek na akci „Třebíč, Zámek č. 1, oprava vnějšího pláště“ ve výši 1 000 tis. Kč. Tento příspěvek může být, dle usnesení vlády č. 110/1995, pouze doplňujícím finančním zdrojem a předpokládá finanční spoluúčast vlastníka.

Návrh řešení:

Záměrem odboru majetkového je provést:

- odstranění příčin vzniku vlhkosti

- opatření ke statickému zajištění budovy podle a na základě výpočtů a měření tato opatření realizovat

- opravu vadných částí krovů dle odborných analýz a posudků a současně průběžně realizovat kompletní obnovu fasád jako odstranění důsledků vlhkosti a statických poruch

v souladu s pravidly pro přidělování státních dotací, rozdělenou do jednotlivých let.

V roce 2003 se předpokládá podíl vlastníka objektu na financování realizace akce „Třebíč, Zámek č. 1, oprava vnějšího pláště“, konkrétně na obnovu východního průčelí ve výši 1 000 tis. Kč.

Rekonstrukci kanalizace ve výši 1 500 tis. Kč navrhuje odbor majetkový realizovat také v letošním roce jako odstranění příčin vlhkosti objektu. Tyto akce navrhuje krýt odbor majetkový z přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2002 ve výši 2 500 tis. Kč.

Další postup obnovy fasád a rozsah opatření pro statické zajištění budovy a krovu bude určen do konce roku 2003. Z rozsahu nutných opatření budou odvislé finanční náklady pro jednotlivé roky.

Orientační odhad finančních nákladů na obnovu dle projektové dokumentace z roku 1996 činí 65 mil. Kč, tato dokumentace však z pohledu majetkového neřeší dobře.

Pro další účast státu na obnově nemovité kulturní památky je nutno předložit žádost Ministerstvu kultury ČR o zařazení výše uvedené akce do Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2004 v termínu do 15. května 2003.

Stanoviska:

Odbor kultury a památkové péče doporučuje schválit předloženou žádost o zařazení obnovy této národní kulturní památky do Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2004 ve stanoveném termínu Ministerstvu kultury ČR. Tímto programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví. Příspěvek je poskytován jako účelová dotace ze státního rozpočtu, bez ohledu na vlastnictví památek a je doplňkovým zdrojem financování obnovy kulturní památky.

Předmětná obnova budovy zámku je s ohledem na havarijní stav některých konstrukcí objektu z hlediska státní památkové péče velmi žádoucí.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s předložením žádosti Ministerstvu kultury České republiky o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2004 na opravu vnějšího pláště a opatření pro statické zajištění budovy a krovu na budově zámku v Třebíči ve výši 3 000 tis. Kč a

bere na vědomí

dlouhodobý záměr realizace opravy vnějšího pláště a opatření pro statické zajištění budovy a krovu na budově zámku v Třebíči a finanční závazek vlastníka v případě přiznání dotace.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15. 5. 2003