#### RK-06-2003-21

počet stran: 2

počet příloh: 4

Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby „Silnice II/387 Koroužné, opěrná zeď u řeky Svratky“

pro: pro jednání rady kraje č. 6/2003 dne 25. 2. 2003

zpracoval(a): F. Munduch

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Stavba „Silnice II/387 Koroužné, opěrná zeď u řeky Svratky“ je I. stavbou akce „II/387 Koroužné – Švařec rekonstrukce“ a navazuje na již provedenou úpravu v minulých letech. Účelem rekonstrukce je rozšíření stávající komunikace a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Celková délka úpravy I. stavby je 180 m.

Finanční prostředky na tuto stavbu  jsou ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2003 ve výši 20 000 tis. Kč

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá zadat formou Výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle ustanovení § 49 zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby „Silnice II/387 Koroužné, opěrná zeď u řeky Svratky“. Rozsah předmětu zadání je vymezen zadávací dokumentací. Výše objemu veřejné zakázky nepřekračuje 30 mil. Kč bez DPH.

Příloha 1 materiálu RK-06-2003-21 obsahuje text výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky.

Příloha 2 materiálu RK-06-2003-21 obsahuje návrh seznamu zájemců o veřejnou zakázku.

Příloha 3 materiálu RK-06-2003-21 obsahuje návrh komise na otevírání obálek.

Příloha 4 materiálu RK-06-2003-21 obsahuje návrh  komise  pro posouzení a hodnocení nabídek. V souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek bude komise složena nejméně z 1/3 ze členů zastupitelstva kraje. Splněním podmínky je vyhrazení 5 míst v komisi, rada jmenovitě určí členy a náhradníky.

K zadání veřejné zakázky se navrhují termíny:

Rozeslání výzvy: 	28. 2. 2003

Konec soutěžní lhůty:	17. 3. 2003

Jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 19. 3. 2003

Předložení výsledků posouzení a hodnocení nabídek k projednání a rozhodnutí do rady kraje 25. 3. 2003.

Stanoviska:

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se zadáním.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a pravidly pro zadávání veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovitele stavby „Silnice II/387 Koroužné, opěrná zeď u řeky Svratky“ dle materiálu RK-06-2003-21, př. 1;

- seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle materiálu RK-06-2003-21, př. 2;

jmenuje

- komisi pro otevírání obálek ve složení dle materiálu RK-06-2003-21, př. 3;

- komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle materiálu RK-06-2003-21, př. 4 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle materiálu RK-06-2003-21, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů