RF-01-2003-01, př. 19								              Počet stran: 1

Grantové programy „GIS1 - INFRASTRUKTURA“,

„GIS2 – DATA“ a GIS3 - APLIKACE“

komentář garanta k vyhodnoceným grantovým programům

GIS1 - infrastruktura:

- celkem ŘV rozhodl přispět na 10 projektů v celkovém objemu 0,7 mil. Kč,

- uzavřeno: 8 smluv (Náměšť a Kralice dosud v jednání),

- uzavřeno projektů: 1 (město Žďár n.S.) (lhůta: 2 měs. od smlouvy)

- z FV vyplaceno:  310.448,- Kč

GIS2 - data:

- celkem ŘV rozhodl přispět na 10 projektů v celkovém objemu 737.300 Kč,

- uzavřeno: 9 smluv na celkem 642.500,- Kč (1 odstoupení od projektu - PÚ OkÚ JI),

- z FV vyplaceno: 271.250,- Kč

- ukončeno: 0 projektů (lhůta: 4 měs. od smlouvy)

GIS3 - aplikace:

- celkem ŘV rozhodl přispět na 9 projektů v celkovém objemu 269.250,- Kč,

- uzavřeno: 8 smluv na celkem 233.250,- Kč (1 odstoupení od projektu - PÚ OkÚ JI),

- z FV vyplaceno: 0,-  Kč

- ukončeno: 0 projektů (všechny v běhu, předpoklad ukončení v závislosti - na termínech uzavření smluv +2 měsíce - konec února 2003).

Celkem z FV na granty GIS bylo již v aktuální rozpracovanosti vyplaceno: 581.698,- Kč. Očekávaná podpora bude celkem 1.575.750 mil. Kč.

Granty GIS 1-3 nastartovaly proces cíleného, koordinovaného budování GIS v kraji. To na Vysočině (ani jinde, s výjimkou silných magistrátů) evidentně dosud nebylo.

Četností jde o malý vzorek, z něhož nelze zatím dělat širší závěry. V březnu t.r. uspořádáme konferenční formou prezentaci projektů a pracovišť, po uzavření a dokončení projektů je pokusíme zhodnotit i věcně a v synergickém efektu.

Suma 1,5 mil. Kč výrazně napomáhá rychlejšímu rozvoji GIS, dlužno ovšem podotknout, že GIS není prioritou současného období. Vznikají tak spíše ohniska, odkud se bude šířit know-how.

Nadále hodláme přispívat zejména vytváření datové základny geodat a geoinformací, která je oproti jiným částem ČR zatím podprůměrná.

Zpracoval: RNDr. Jiří HIESS, Odbor informatiky

dne 20. 1. 2003