#### RK-05-2003-08

počet stran: 2

počet příloh: 3

Veřejná zakázka „Školní statek Humpolec - rekonstrukce jatek“

pro: jednání rady kraje č. 5/2003 dne 4. 2. 2003

zpracoval: E. Jozífek

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina je v kapitole Nemovitý majetek, kapitálové výdaje, investice ve školství, § 3147 Školní statky uvedena akce „Rekonstrukce jatek na Školním statku Humpolec“.

Návrh řešení, zdůvodnění:

K zajištění realizace akce navrhujeme zadat formou „Výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky“ podle ustanovení § 49 zákona č. 199/94 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, veřejnou zakázku na dodavatele prací dle vypracované projektové dokumentace. Podrobné informace o rozsahu zakázky jsou uvedeny ve výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky.

Příloha 1 materiálu RK-05-2003-08 obsahuje text výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky a zadání veřejné zakázky, včetně upřesnění podmínek soutěže.

Příloha 2 materiálu RK-05-2003-08 obsahuje návrh seznamu zájemců o veřejnou zakázku, kteří by mohli být vyzváni k podání nabídky.

Příloha 3 materiálu RK-05-2003-08 obsahuje návrh na jmenování pětičlenné komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Ve smyslu „Pravidel rady kraje pro zadávání veřejných zakázek“ bude komise složena nejméně z 1/3 ze členů zastupitelstva kraje, komisí rady nebo výborů zastupitelstva kraje. Splněním podmínky je vyhrazení 2 míst v komisi, rada jmenovitě určí členy a náhradníky.

K zadání veřejné zakázky se navrhují termíny:

- 18. 2. 2003 –	rozeslání výzvy

- 7. 3. 2003 –	konec soutěžní lhůty

- 7. 3. 2003 –	jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek

- 11. 3. 2003 –	předložení výsledků posouzení a hodnocení nabídek k projednání a rozhodnutí do rady kraje

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

- v souladu s § 49 zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na stavební akci „Školní statek Humpolec – rekonstrukce jatek“ dle přílohy 1 materiálu RK-05-2003-08;

- seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle přílohy 2 materiálu RK-05-2003-08;

jmenuje

pětičlennou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle doplněné přílohy 3 materiálu
RK-05-2003-08 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle přílohy 1 materiálu RK-05-2003-08.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: podle schválených termínů