#### RK-02-2003-02

počet stran: 2

počet příloh: 2

Vnitřní rozpočtové opatření – Rozšíření silnice II/150 Hněvkovice

pro: jednání rady kraje č. 2/2003 dne 14. 1. 2003

zpracoval: P. Kolář

předkládá: P. Kolář

(příloha 1 předložena na jednání RK)

Popis problému:

V roce 2002 obec Hněvkovice jako investor vybudovala chodník ze zastavěné části obce k místnímu hřbitovu, který je umístěn asi 350 m od obce u silnice II/150. Hřbitov byl přístupný z obce pouze po poměrně frekventované silnici II/150 a vybudováním chodníku obec zajistila bezpečnost chodců. Společným stanoviskem Okresního úřadu Havlíčkův Brod referátu dopravy a SH, Policie ČR dopravní inspektorát Havlíčkův Brod a Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod byly stanoveny investorovi podmínky pro provedení stavby. Jednou z podmínek bylo osazení silničního obrubníku ve vzdálenosti min. 3,5 m od osy stávající komunikace. Z tohoto důvodu bylo nutné doplnit konstrukční vrstvy vozovky mezi okrajem stávající silnice a osazovaným obrubníkem. Obec toto rozšíření silnice provedla ze svých zdrojů.

Rada kraje usnesením 232/16/2002/RK ze dne 6. 5. 2002 souhlasila s realizací akce chodník na silnici II/150 v Hněvkovicích na pozemku par. č. 805/1 v obci a k.ú. Hněvkovice u Ledče a schválila zveřejnění záměru darovat obci pro výstavbu této stavby část pozemku 805/1. Mezi obcí Hněvkovice, krajem Vysočina nebo SÚS Havlíčkův Brod nebyla uzavřena žádná dohoda o budoucím finančním vyrovnání investice.

Obec Hněvkovice se dopisem ze dne 22. 10. 2002 a doplněním ze dne 20. 12. 2002 obrátila na radu kraje se žádostí o úhradu vynaložených nákladů na rozšíření silnice II/150, kterým byl zhodnocen majetek kraje. Po upřesnění jsou náklady vyčísleny na 387 450,- Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že se skutečně jedná o zhodnocení majetku kraje, doporučuje odbor majetkový vyhovět částečně žádosti obce. Jedná se o úpravu silnice vyvolanou výstavou chodníku. Navrhovaný podíl kraje na investici je 213 tis. Kč, což odpovídá položkám rozpočtu v rozsahu spodních a vrchních konstrukčních vrstev vozovky včetně trativodu.

Odbor majetkový navrhuje krýt náklady z rozpočtu kraje Vysočina, kapitola Nemovitý majetek, kapitálové výdaje, položka Investice v dopravě.

Stanoviska:

Odbor dopravy a silničního hospodářství:

Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod vydala k žádosti obce stanovisko, které je v příloze 1 materiálu RK-02-2003-02.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s provedením vnitřního rozpočtového opatření v rámci schváleného rozpočtu kraje spočívajícím v zařazení akce „Rozšíření silnice II/150 Hněvkovice“ do přílohy 11 rozpočtu kraje dle přílohy 2 materiálu RK-02-2003-02.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2003