##### RK-35-2002-14, př. 2

##### počet stran: 1

##### Finanční přehled  - Památník obětem Holocaustu v Černovicích

Příjmy/ přímé finance

|  | Příslib Kč | Skutečnost Kč |
| --- | --- | --- |
| Příspěvek rodiny Arend. CUrych | 165 000 | 165 000 |
| Braginsky Stiftung Curych | 99 000 | 99 000 |
| GoetheInstitut Internationes, Praha | 132 000 | 132 000 |
| Cesto-nemecky fonds budoucnosti, Praha | 350 000 | 350 000 |
| Černovice | 300 000 | 300 000 |
| Žádost o příspěvek z fondu Progam rozvoje venkova | 510 000 | 0 |
| Žádost o příspěvek z Nadačního fondu obětem holocaustu (NFOH) | 800 000 | 200 000 |
| Celkem | 2 356 000 | 1 246 000 |

Náklady/ přímé finance

|  | Skutečnost Kč |
| --- | --- |
| Osobní náklady I., do ukončení realizační fáze, včetně honoráře M. Deimla | 900 000 |
| Osobní nálkady II., správce objektu, mzdy 2003,2004 | 100 000 |
| Materiální náklady I., kameny, cesta, kmen, dokumentace | 100 000 |
| Materiál náklady II., bezpečností opatření | 100 000 |
| Služby (zřízení pěšiny, vystavní dokumentace, přívod elektřiny, instalace bezpečnostího zařízení) | 300 000 |
| Ostatní náklady I., pojištění do konce roku 2004 | 50 000 |
| Ostatní náklady II., slavnostní otevření 10. 11. 2002 (cesta, ubytování, pohoštění, kutura) | 50 000 |
| Celkem | 1 600 000 |

###### Stav k 10. 9. 2002

Téměř hotový projekt, vyrábí se zrcadla se jmény umučených. Cesta je hotová, kameny jsou zabetonované, připravuje se expozice.