#### RK-30-2002-24

počet stran: 2

počet příloh: 1

Návrh na provedení rozpočtového opatření

pro: jednání rady kraje č. 30/2002 dne 10. 9. 2002

zpracoval: T. Pípal

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Po letní bouřce a přívalovém dešti v druhé polovině měsíce června byla zjištěna na silnici II/408 u obce Jemnice havárie silničního tělesa v násypové části na několika místech v úseku dlouhém cca 200 m. Při přívalovém dešti se srážková voda z polí nad silnicí přelila přes vozovku silnice a svými erozními účinky místy zcela zlikvidovala silniční násypové těleso včetně krajnice až k okraji vozovky. Svodidlo je vykloněné do svahu a některé sloupky visí na pásnici. Zemní materiál silničního násypu v krajnici je sesutý v patě silničního násypu, nebo až u okraje potoka. Zářezová strana silničního tělesa nebyla poškozena.

Okamžitá opatření k zajištění bezpečného průjezdu poškozené silnice byla správcem silnice bezprostředně provedena. Jedná se o ohrazení úseků se sesutým svahem krajnice a odklonění dopravy od této krajnice pomocí přechodného svislého dopravního značení. Správě a údržbě silnic byla Okresním úřadem v Třebíči uložena povinnost předložit projektovou dokumentaci pro nařízené nezbytné úpravy.

Začátkem měsíce srpna byl zpracován odborný posudek havarijního stavu svahů silnice II/408 – Jemnice. Z tohoto posudku vyplývá potřeba provést celkovou sanaci a statické zajištění silničního tělesa v násypové části a upravit odvodnění v zářezové části silničního tělesa jako trvalé opatření k zajištění bezpečnosti silničního provozu a stability silničního tělesa v dotčeném úseku.

Závěrem je nutné konstatovat, že se jedná o havarijní stav ohrožení bezpečnosti silničního provozu na dané silnici. V případě časového prodlení trvalých opatření zde hrozí nebezpečí sesutí dalších částí silničního tělesa včetně vozovky. Je proto potřebné provést navrhovaná opatření co nejdříve na základě vypracované projektové dokumentace a havarijního výměru. Celkové náklady na sanaci a statické zajištění zjištěných porušených úseků pomocí železobetonového trámce osazeného na systém mikrozápor se odhadují na 6000 tis. Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá řešení záležitosti rozpočtovým opatřením z rezervy rozpočtu kraje Vysočina. S ohledem na předpokládanou výši nákladů na odstranění havarijního stavu silnice návrh doporučuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření:

- povýšení kapitálových výdajů kapitoly doprava o 6000 tis. Kč na odstranění havarijního stavu silnice II/408 u obce Jemnice snížením položky Ostatní činnosti j. n. z Kapitoly rezerva a rozvoj kraje.

Návrh na zadání této veřejné zakázky byl předložen na  jednání rady kraje č. 29/2002 a podle navrženého harmonogramu veřejné zakázky se bude konat jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek dne 23. 9. 2002. Rada kraje schválila zadání veřejné zakázky v navržených termínech usnesením 507/29/2002/RK. Při jednání zastupitelstva kraje tedy bude známa výše nabídek a bude možné při schvalování rozpočtového opatření zpřesnit výši prostředků uvolňovaných z reservy rozpočtu kraje.

Stanoviska:

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem rozpočtového opatření.

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem rozpočtového opatření. Zůstatek kapitoly Rezerva a rozvoj kraje k 31. 8. 2002 je 78 700 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit povýšení kapitálových výdajů kapitoly doprava o 6 000 000,- Kč na odstranění havarijního stavu silnice II/408 u obce Jemnice snížením položky Ostatní činnosti j. n. z Kapitoly reserva a rozvoj kraje.

odpovědnost:	odbor majetkový

termín: 24. 9. 2002