#### RK-26-2002-21

počet stran: 2

počet příloh: 0

Návrh rozpočtových opatření v programovém financování

pro: jednání rady kraje č. 26/2002 dne 6. 8. 2002

zpracovala: H. Strnadová

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Prostřednictvím programového financování (ISPROFIN) je v letošním roce financována investiční akce „Střední zdravotnická škola Jihlava přístavba spojovací haly, učeben a rekonstrukce sociálního zařízení, ISPROFIN 398241 0876“. V srpnu bude akce dokončena podle schváleného investičního záměru. Plánované finanční náklady stavby byly do programového financování zařazeny ve výši 21 250 tis. Kč. Na základě výběrového řízení a při splnění požadovaných parametrů stavby došlo ke snížení nákladů o 3 mil. Kč. V roce 2002 byla přidělena systémová investiční dotace ve výši 16 750 tis. Kč.

V rozpočtu kraje Vysočina v roce 2002 byla schválena akce SOU strojní Moravské Budějovice; rekonstrukce ÚT a ZTI. Celkové náklady ve výši 4 000 tis. Kč, v roce 2002 ve výši 200 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace s realizací prací v roce 2003 ve výši 3 800 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením schváleným usnesením rady kraje 222/16/2002/RK byl rozpočet akce na letošní rok povýšen na 700 tis. Kč přesunem prostředků z jiné akce, která je kryta dodatečně přidělenými prostředky z ISPROFIN. Povýšením o 500 tis. Kč je zajištěna realizace rekonstrukce ucelené část ZTI. Stavba je připravena tak, že je možné v letošním roce pokračovat v další realizaci.

V usnesení rady kraje 211/15/2002/RK došlo omylem ke změně investora z kraje Vysočina na příspěvkovou organizaci u akce „ SpcŠ Třebíč – rekonstrukce stropních konstrukcí“. Akce je finančně kryta z rozpočtu kraje a programového financování (ISPROFIN). Tato akce je rozestavěna a smluvně vázána na investora – kraj Vysočina.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá podat žádost na provedení rozpočtových opatření, kterými by byla uspořená částka z investiční akce „Střední zdravotnická škola Jihlava přístavba spojovací haly, učeben a rekonstrukce sociálního zařízení, ISPROFIN 398241 0876“ přesunuta na novou akci ISPROFIN SOU strojní Moravské Budějovice; rekonstrukce ÚT a ZTI. Přesun umožní realizaci rekonstrukce ÚT a akce bude stavebně kompletně v letošním roce dokončena. Výhodou je realizace celé akce najednou. Případné dofinancování bude uplatněno v návrhu rozpočtu roku 2003.

Navrhujeme podat žádost na Ministerstvo financí ČR o provedení rozpočtového opatření:

- úprava snížením finančních prostředků ISPROFIN 398241 0876 Střední zdravotnická škola Jihlava; přístavba spojovací haly, učeben a rekonstrukce sociálního zařízení – 13 750 tis. Kč

- zařazením nové akce a přesun finančních prostředků z předchozí akce SOU strojní Moravské Budějovice; rekonstrukce ÚT a ZTI – 3 mil. Kč

Po schválení budou zpracovány nové doklady potřebné pro provedení rozpočtového opatření a budou uplatněny vůči MF ČR. Po provedení rozpočtového opatření ze strany MF ČR bude upravena příloha č. 8 rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002.

Navrhujeme odsouhlasit změnu investora z SpcŠ Třebíč na kraj Vysočina a upravit závazné ukazatele této příspěvkové organizace.

Stanoviska:

# Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s navrženými rozpočtovými opatřeními.

Ředitelé škol souhlasí s navrženými rozpočtovými opatřeními.

Odbor ekonomický souhlasí s návrhem rozpočtového opatření a změnou investora.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- podání návrhu Ministerstvu financí ČR na provedení následujících rozpočtových opatření v programovém financování ve školství:

- úprava snížením finančních prostředků ISPROFIN 398241 0876 - Střední zdravotnická škola Jihlava; přístavba spojovací haly, učeben a rekonstrukce sociálního zařízení – 13 750 tis. Kč – INV;

- zařazení nové akce a přesun finančních prostředků z předchozí akce ISPROFIN 398xxx xxxx - SOU strojní Moravské Budějovice; rekonstrukce ÚT a ZTI – 3 mil. Kč - INV;

- změnu investora z SpcŠ Třebíč na kraj Vysočina na akci SpcŠ Třebíč – rekonstrukce stropních konstrukcí;

- změnu závazného ukazatele u Speciální školy Třebíč – snížení dotace na investice o částku 1 560 tis. Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 9. 8. 2002