#### RK-25-2002-02, př. 1

počet stran: 10

varianta 1

# Vysočina

# kraj se sídlem Žižkova 57, Jihlava jako zadavatel vyhlašuje podle ustanovení § 50, odst. 1 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen zákon)

# Výzvu jednomu zájemci k podání nabídky na veřejnou zakázku

rekonstrukce silnice I/19-Štěpánov-hranice okresu Blansko

## Uchazeč

## Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je odstranění povodňových škod na mostech a komunikaci I/19 – Štěpánov nad Svratkou po hranice okresu Blansko vzniklých rozvodněním řeky Hodonínky.

Délka poškozeného úseku silnice 4,504 km. Poškozený úsek silnice začíná na mostě

ev. č. 19-086 (150-046) a končí na hranicích okresu Blansko.

Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, její projednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, zhotovení stavby a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovení ostatních stupňů projektové dokumentace se nechává na zvážení uchazeče.

Dílo bude provedeno v souladu s požadavky rezortních předpisů MDS ČR, zejména TP, TKP, ZTKP, ČSN apod. danými charakterem a rozsahem díla.

## Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zahájení dodávky:					ihned po podpisu smlouvy o dílo

Dokončení a projednání projektové dokumentace:	do 25. září 2002

Dokončení celkové dodávky:				31. listopadu 2002

Místo plnění: silnice I/19 - Štěpánov nad Svratkou – hranice okresu Blansko

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

Před uzavřením smlouvy uchazeč doloží ověřené kopie dokladů o oprávnění  podnikat v požadovaných činnostech.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována jako cena nejvýše přípustná s uvedením bez DPH, DPH a včetně DPH. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude členěna na cenu za projektovou dokumentaci, vlastní stavbu a cenu celkem.

Nabídková cena  na provedení vlastní stavby bude předložena v členění dle zadávací dokumentace.

Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit se všemi skutečnostmi, které souvisejí se zpracováním nabídky a vyjasnit si ještě před podáním nabídky případné nejasnosti. Na pozdější doplňky nebo úpravy nebude brán zřetel v případě, že je uchazeč mohl nebo měl na základě svých technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat.

Platební podmínky: zadavatel nebude poskytovat zálohy. Práce  budou uhrazeny na základě  soupisu skutečně provedených prací až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část bude uhrazena po předání a převzetí díla. V případě výskytu vad a nedodělků až po jejich odstranění. Splatnost daňového dokladu musí být minimálně 60 dnů ode dne doručení.

## Místo, způsob  a lhůta pro podání nabídky

Nabídku je možné doručit doporučeně poštou nebo osobně  předat do podatelny Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Nabídka bude podepsána statutárním orgánem uchazeče. Nabídka bude mít písemnou formu a bude zadavateli předložena v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT-veřejná zakázka-silnice I/19-Štěpánov“. Nabídka bude doručena do 5. 8. 2002 do 9.00 hod.

Identifikační údaje a adresa zadavatele:

Vysočina

Kraj se sídlem

Žižkova 57

587 33 Jihlava

IČO: 70890749

Kontaktní osoba: Ing. Hana Strnadová

Telefon: 066/4602216

E.mail: strnadova.h@kr-vysocina.cz

## Oznámení o době konání prohlídky místa plnění veřejné zakázky

Prohlídka místa plnění je možná na základě dohody s kontaktní osobou.

## Další podmínky veřejné zakázky

Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem uchazeče a opatřený razítkem firmy.

Nabídka bude obsahovat seznam subdodavatelů.

Veřejná zakázka bude rozdělena na dílčí plnění. První dílčí plnění bude předložení projektové dokumentace včetně výkazu výměr. Po odsouhlasení výkazu výměr bude pokračovat další plnění.

Zadavatel si vyhrazuje právo předloženou nabídku odmítnout, právo změnit nebo doplnit podmínky zadání, právo zrušit výzvu k podání nabídky a právo neuzavřít smlouvu s vyzvaným uchazečem.

Uchazeč nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

V Jihlavě dne

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

Zadávací dokumentace na akci

„Rekonstrukce silnice I/19-Štěpánov–hranice okresu Blansko“

Nabídková cena vlastní stavby bude členěna :

# Povodňové škody na mostech

výměra		Kč vč. DPH

Most 19-086 (150-046)	římsa, zábradlí

izolace

oprava koryta

vozovka

Most 19-087 (150-047)	svodidla, římsa

izolace, konstrukce

oprava koryta

Most 19-088 (150-048)	svodidla, římsy

izolace, konstrukce

oprava koryta

Most 19-089 (150-049)	svodidla, římsy

izolace, konstrukce

oprava koryta

- výstavba inundačního mostu

celkem za stavbu

Most 19-090 (150-050)	vyčištění

římsy, svodidla

Most 19-091 (150-051)	izolace, konstrukce

římsy

křídlo

zásyp za opěrou, roznášecí klíny

Most 3871-6 ( na Hodůnce – hranice)

vyčištění

nové zábradlí

Mosty vč. mostu inundačního celkem

C e l k e m

# Povodňové škody - silnice

Škody vyčíslené ve směru staničení (Štěpánov – Hodonín)

výměra		Kč vč. DPH

- Kaverna vlevo dl.

násyp

konstrukce

kryt

zpevnění koryta

- Kaverna v propustu

násyp

- Kaverna dl.

násyp

konstrukce

kryt

koryto

- Porušení násypu vpravo

Násyp

- Kaverna vpravo dl.

nutná výstavba opěrné zdi

- Porušení silnice mezi klenb. mosty dl.

násyp

konstrukce

- Porušení u samoty dl.

konstrukce

kryt

rek. odvodnění

- Porušení opěrné zdi dl.

rek. koryta

- Oprava šikmé opěrné zdi, rek. koryta

- Rek. úseku před hraničním mostem

odvodnění

násyp

konstrukce

- oprava krytu objízdných tras z důvodů neúnosnosti

C e l k e m

Ke zpracování projektové dokumentace lze využít projektovou dokumentaci, která byla zpracována pro rekonstrukci části silnice v roce 2000-2001. Projektová dokumentace je uložena na Správě a údržbě silnic ve Žďáře nad Sázavou- Ing. Štěpánek.

Při zpracování projektové dokumentace a dalších pracích je nutné spolupracovat s majitelem vodního toku – firmou LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8, kontaktní osoba Ing. Ivan Fráňa.

Specifikace dalších prací a dodávek, které nejsou výše uvedené s oceněním bez DPH, DPH a vč. DPH.

varianta 2

##### Vysočina

# kraj se sídlem Žižkova 57, Jihlava žádá o předložení nabídky na zakázku

Rekonstrukce silnice I/19 – Štěpánov - hranice okresu Blansko

## Rozsah zakázky

Předmětem zakázky je odstranění povodňových škod na mostech a komunikaci I/19 – Štěpánov nad Svratkou po hranice okresu Blansko vzniklých rozvodněním řeky Hodonínky.

Délka  poškozeného úseku silnice 4,504 km. Poškozený úsek silnice začíná na mostě

ev. č. 19-086 (150-046) a končí na hranicích okresu Blansko.

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, její projednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, zhotovení stavby a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovení ostatních stupňů projektové dokumentace se nechává na zvážení uchazeče.

Dílo bude provedeno v souladu s požadavky rezortních předpisů MDS ČR, zejména TP, TKP, ZTKP, ČSN apod. danými charakterem a rozsahem díla.

## Doba a místo plnění zakázky

Zahájení dodávky:					srpen 2002

Dokončení a projednání  projektové dokumentace:	25. září 2002

Dokončení celkové dodávky:				31. listopadu 2002

Místo plnění : silnice I/19 - Štěpánov nad Svratkou – hranice okresu Blansko

Způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována  s uvedením bez DPH, DPH a včetně DPH. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění zakázky.

Nabídková cena bude členěna na cenu za projektovou dokumentaci, vlastní stavbu a cenu celkem.

Nabídková cena na provedení vlastní stavby bude předložena v členění dle přílohy k této nabídce. Uchazeč  se před podáním nabídky podrobně seznámí se všemi skutečnostmi, které souvisejí se zpracováním nabídky a vyjasní si ještě před podáním nabídky případné nejasnosti.

## Místo, způsob  lhůta pro podání nabídky

Nabídku je možné doručit doporučeně poštou nebo  osobně  předat do podatelny Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Nabídka bude podepsána statutárním orgánem uchazeče. Nabídka bude mít písemnou formu a bude zadavateli předložena v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT- zakázka-silnice I/19-Štěpánov“. Nabídka bude doručena do 5. 8. 2002 do 9.00 hod.

Identifikační údaje a adresa zadavatele:

Vysočina

Kraj se sídlem

Žižkova 57

587 33 Jihlava

IČO: 70890749

Kontaktní osoba: Ing. Hana Strnadová

Telefon: 066/4602216

E.mail: strnadova.h@kr-vysocina.cz

## Oznámení o době konání prohlídky místa plnění  zakázky

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 1. 8. 2000 v 9.00 hod. na místě samém.

## Další podmínky zakázky

Uchazeč nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

V Jihlavě dne

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

příloha 1

Zadávací dokumentace na akci

„Rekonstrukce silnice I/19-Štěpánov–hranice okresu Blansko“

Nabídková cena vlastní stavby bude členěna :

# Povodňové škody na mostech

výměra		Kč vč. DPH

Most 19-086 (150-046)	římsa, zábradlí

izolace

oprava koryta

vozovka

Most 19-087 (150-047)	svodidla, římsa

izolace, konstrukce

oprava koryta

Most 19-088 (150-048)	svodidla, římsy

izolace, konstrukce

oprava koryta

Most 19-089 (150-049)	svodidla, římsy

izolace, konstrukce

oprava koryta

- výstavba inundačního mostu

celkem za stavbu

Most 19-090 (150-050)	vyčištění

římsy, svodidla

Most 19-091 (150-051)	izolace, konstrukce

římsy

křídlo

zásyp za opěrou, roznášecí klíny

Most 3871-6 ( na Hodůnce – hranice)

vyčištění

nové zábradlí

Mosty vč. mostu inundačního celkem

C e l k e m

# Povodňové škody - silnice

Škody vyčíslené ve směru staničení (Štěpánov – Hodonín)

výměra		Kč vč. DPH

- Kaverna vlevo dl.

násyp

konstrukce

kryt

zpevnění koryta

- Kaverna v propustu

násyp

- Kaverna dl.

násyp

konstrukce

kryt

koryto

- Porušení násypu vpravo

Násyp

- Kaverna vpravo dl.

nutná výstavba opěrné zdi

- Porušení silnice mezi klenb. mosty dl.

násyp

konstrukce

- Porušení u samoty dl.

konstrukce

kryt

rek. odvodnění

- Porušení opěrné zdi dl.

rek. koryta

- Oprava šikmé opěrné zdi, rek. koryta

- Rek. úseku před hraničním mostem

odvodnění

násyp

konstrukce

- oprava krytu objízdných tras z důvodů neúnosnosti

C e l k e m

Ke zpracování projektové dokumentace lze využít projektovou dokumentaci, která byla zpracována pro rekonstrukci části silnice v roce 2000-2001. Projektová dokumentace je uložena na Správě a údržbě silnic ve Žďáře nad Sázavou- Ing. Štěpánek.

Při zpracování projektové dokumentace a dalších pracích je nutné spolupracovat s majitelem vodního toku – firmou LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8, kontaktní osoba Ing. Ivan Fráňa.

Specifikace dalších prací a dodávek, které nejsou výše uvedené s oceněním bez DPH, DPH a vč. DPH.