#### RK-15-2002-14

##### Změny schváleného rozpočtu kraje č. 1/2002

pro: jednání rady kraje č 15/2002 dne 25. 4. 2002

zpracovaly: A. Krištofová, M. Chvátalová					počet stran: 2

předkládá: A. Krištofová 							počet příloh: 1

Popis problému:

Na svém 2. zasedání dne 19. 3. 2002 schválilo zastupitelstvo kraje rozpočet kraje Vysočina na rok 2002. Současně zmocnilo radu kraje provádět rozpočtová opatření, týkající se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů a jejich použití, změny závazných ukazatelů řízených příspěvkových organizací a ostatní rozpočtová opatření do výše 1,5 mil Kč v jednotlivých případech v rámci schváleného rozpočtu s výjimkou rozpočtových opatření v kapitole rezerva a rozvoj kraje.

Na základě žádosti majetkového odboru je navrhována změna investora z kraje Vysočina na níže uvedené příspěvkové organizace u vyjmenovaných akcí a tím dojde k úpravě závazných ukazatelů vůči těmto organizacím.

Jedná se o akce :

- dílny pro výuku  - SPV Brněnská, Jihlava					  820 tis. Kč

- vestavba šaten  - SPV Brněnská, Jihlava					  300 tis. Kč

- sociální zařízení pro školní hřiště  - SOŠ Telč,	          				 1300 tis.Kč

- rekonstrukce stropních konstrukcí  - SpcŠ Třebíč 	        	          		1560 tis. Kč

- dofinancování rekonstrukce TZ Sklenné -  DDM Žďár nad Sázavou 		  560 tis. Kč

celkem										4 540 tis. Kč

Všechny tyto akce jsou již rozestavěné, popř. dokončené a jsou smluvně vázány na investora – příslušné příspěvkové organizace. Jedná se o dofinancování vlivem navýšení finančních prostředků potřebných ke zhotovení stavby. Akce DDM Žďár nad Sázavou byla finančně zajištěna z vlastních prostředků (investiční fond) v roce 2001 a smluvně bylo finanční plnění rozloženo až do roku 2002.

Návrh řešení:

Je navrhováno radě kraje k provedení :

ad 1) změny závazných ukazatelů vůči výše uvedeným příspěvkovým organizacím (viz. příloha č. 11 rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002) při současném snížení částky na technické zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, kde investorem je kraj (viz příloha č. 7 rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002) dle přílohy 1 materiálu RK-15-2002-14.

Stanoviska:

Návrh na změnu  rozpočtu předkládá ekonomický odbor na základě stanoviska odboru majetkového.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina č. 1/2002 dle znění přílohy 1 materiálu

RK-15-2002-14.

odpovědnost: ekonomický odbor, odbor majetkový  a odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 30. 4. 2002