RK-03-2002-13

Převzetí a přestěhování se do nového sídla KrÚ

Pro: 3. jednání rady kraje dne 22. 1. 2002					počet stran : 2

Zpracovala: M. Matějková							počet příloh : 0

Předkládá: M. Matějková

Popis problému:

Dne 28. 2. 2002 má být dokončena stavba nového sídla Krajského úřadu kraje Vysočina v Žižkově ulici. Zástupci kraje a zaměstnanci krajského úřadu by se měli v co nejkratším možném termínu do nového sídla přestěhovat. S tím souvisí dva okruhy problémů:

- právní zabezpečení stěhování

- fyzické převzetí a stěhování

Na základě jednání při ředitelském kontrolním dnu v pátek 11. 1. 2002 byl mezi zástupci investora OkÚ a zástupcem MV domluven postup předání. Předání bude probíhat za přítomnosti zástupců všech zúčastněných stran (OkÚ, MV ?, zhotovitelé, kraj Vysočina). Koordinační schůzka byla stanovena na 23. 1. 2002 v 9.00 hod. v budově OkÚ, s tím, že na tomto jednání již bude projednáván konkrétní časový harmonogram předání. Zároveň vyjádřil OkÚ přání, aby (v souladu se smlouvou o dílo) byli zaškoleni pracovníci krajského úřadu, kteří budou s danými technologiemi zacházet.

Stanoviska:

Návrh řešení, zdůvodnění:

- Právní zabezpečení provést pravděpodobně formou výpůjčky na základě dohody mezi hejtmanem kraje Vysočina a přednostou OkÚ v Jihlavě.

- Pro fyzické převzetí navrhuji pověřit tým složený ze zaměstnanců krajského úřadu tak, aby v něm byli zastoupeni odborníci a lidé, kteří budou nové sídlo spravovat.

Návrh na složení pracovního týmu:

- sekretariát ředitelky: JUDr. Eva Šarapatková – řízení koordinace prací

odd. hospodářské správy: Petr Jelínek, Lenka Medunová

- odbor informatiky: nutné převzetí sítě (jinak není účast při přebírání nezbytně nutná)

- majetkový odbor: Eduard Jozífek

- vedoucí pracovního týmu: ing. Hanu Strnadovou

Způsob předávání a časový harmonogram předávání by byl sjednán dohodou na základě termínu stěhování, který určí rada kraje.

Doporučuji účast zástupce pracovní skupiny na schůzce dne 23. 1. 2002, která se uskuteční na OkÚ.

Dále navrhuji, aby sekretariát ředitelky zajistil zaškolení pracovníků na předávaných technologiích. Osobně se domnívám, že nový areál krajského úřadu bude muset být spravován a udržován nejméně dvěma údržbáři, kteří by měli být zaškoleni dodavateli technologií již při předání, ať už jejich nástup do zaměstnání bude k termínu 1. 3. 2002 nebo později. Jako úplně nejkrajnější řešení se mi jeví zaškolení pana Jelínka a minimálně jednoho údržbáře, protože zde hraje podstatnou roli jejich vzájemná zastupitelnost.

Návrh usnesení:

Rada kraje

jmenuje

pracovní skupinu zaměstnanců krajského úřadu ve složení:

- JUDr. Eva Šarapatková

- Lenka Medunová

- Petr Jelínek

- Eduard Jozífek

- ing. Hana Strnadová;

pověřuje

pracovní skupinu přípravou, součinností při fyzickém přebírání nového areálu Krajského úřadu kraje Vysočina a

ukládá

sekretariátu ředitelky, aby zajistil zaškolení odpovědných pracovníků krajského úřadu při převzetí obslužných technologií a zařízení v novém areálu krajského úřadu.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: neprodleně