RK-31-2001-10, př. 1

počet stran: 1

Časový harmonogram prací na Územní energetické koncepci kraje Vysočina

1. Ustavení pracovní skupiny

Termín: 31. 1. 2002					Odpovídá: Ing. Černá

2. Provedení pasportizace a zajištění podkladů z vlastnictví veřejného sektoru a rozvodných podniků, stanovení technických podmínek a časového harmonogramu pro integraci ÚEK do GIS.

Termín: 30. 4. 2002					Odpovídá: ředitelka krajského úřadu

(ORR, OI)

3. Zhodnocení pokrytí území kraje informacemi o energetických zdrojích a potřebách a stanovení potřeb doplňkového šetření.

Termín: 30. 6. 2002					Odpovídá: ORR

4. Vypracování návrhu zásad Územní energetické koncepce kraje Vysočina

Termín: 30. 6. 2002					Odpovídá: ORR

5. Návrh finanční účasti kraje na jednotlivých projektech a programech podpory zásobování a hospodaření s energií pro rok 2003 ve vazbě na PRK a FRK.

Termín: 31. 10. 2002					Odpovídá: ředitelka krajského úřadu

(ORR, OŽP, OLVHZ)

6. Příprava stanoviska "regionální energetická politika" jako společného názoru krajů na redistribuci pravomocí mezi kraje, obce a centrální orgány. Novela zásad ÚEK. Ukončení 1. etapy budování ÚEK tak, aby ÚEK vyhověla požadavkům zákona 406/2000 a vládního nařízení 195/2001. Návrh finanční účasti kraje na jednotlivých projektech a programech podpory zásobování a hospodaření s energií pro rok 2004 ve vazbě na PRK.

Termín: 31. 10. 2003					Odpovídá: ORR

7. Novela zásad ÚEK. Návrh finanční účasti kraje na jednotlivých projektech a programech podpory zásobování a hospodaření s energií pro rok 2005 ve vazbě na PRK. Rozšiřování funkcí ÚEK.

Termín: 31. 10. 2004					Odpovídá: ORR

8. Novela zásad ÚEK. Návrh finanční účasti kraje na jednotlivých projektech a programech podpory zásobování a hospodaření s energií pro rok 2006 ve vazbě na PRK. Ukončení prací na budování ÚEK včetně územních studií, integrace do GIS a budování systému analytických pracovních nástrojů. Plná funkčnost ÚEK.

Termín: 31. 10. 2005					Odpovídá: ORR