# Příloha č. 3 – TEXT NÁVRHU smlouvY

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel:

Základní škola Telč, Hradecká 234, příspěvková organizace

## Se sídlem: Hradecká 234, 588 56 Telč

IČ: 70852171

Bankovní spojení: 3227597319/0800

Jednající: Mgr. Miluší Remešovou, ředitelkou školy

(dále jen "Objednatel")

a

Zhotovitel:

Společnost: 	[•]

Sídlo:			[•]

IČ:			[•]

Bankovní spojení:	[•]

Kontaktní osoba:	[•]

Fax:			[•]

E-mail:			[•]

(dále jen "Zhotovitel")

Na základě výsledků výběrového řízení o veřejnou zakázku s názvem „Vybudování zázemí pro výuku ve školní zahradě“, v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska požadovaných kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění tuto:

S m l o u v u   o   d í l o :

(dále jen „Smlouva“)

I.

Úvodní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této Smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže.

- Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, které jsou předmětem plnění dle této Smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení stavebních prací za cenu vymezenou v čl. IV této Smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že při seznámení se s rozsahem stavebních prací dle předchozího odstavce nezjistil žádné překážky bránící provedení Díla dle čl. II této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy není plněním nemožným a uzavírá tuto Smlouvu po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Stavební práce mohou být poskytnuty způsobem a v termínech stanovených v této Smlouvě.

II.

Předmět Smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas pro Objednatele dílo blíže specifikované v článku III. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této Smlouvě.

- Místem plnění závazku Zhotovitele je sídlo Zhotovitele.

III.

Vymezení díla

- Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro Objednatele vybudovat zázemí pro výuku na školní zahradě, a to vybudování dřevěného altánu podle stavební projektové dokumentace, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy jako její příloha č. 1, rekonstrukci zahradního domku (zejména výměnu oken a rekonstrukce střechy) včetně dodávky stavebního materiálu, dále dodávku stavebního materiálu na stavbu kompostu a nátěrů na dřevěné konstrukce v zahradě.

- Provedením Díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci Díla podle této Smlouvy, i v případě, není-li práce nebo dodávka výslovně v této Smlouvě či příloze k této Smlouvě uvedena. Závazek Zhotovitele provést Dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení Díla podle této Smlouvy včetně jejích příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace skutečného provedení Díla.

- Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy.

- Strany se mohou písemným dodatkem k této Smlouvě dohodnout na změně rozsahu Díla. Jakákoliv obdobná změna však musí být sjednána v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek uvedených v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK.

IV.

##### Cena díla

- Smluvní strany se dohodly, že za provedení Díla podle článku II. této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši [•] Kč bez DPH (slovy: [•] korun českých). DPH ve výši [•] činí [•],- Kč (slovy: [•] korun českých). Cena celkem včetně DPH činí [•] Kč (slovy: [•] korun českých).

- Sjednaná cena Díla podle odst. 1 tohoto článku je konečná a nejvýše přípustná. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na řádné a včasné provedení Díla v rozsahu vymezeném v článku II. této Smlouvy.

- Níže uvedená tabulka obsahuje nacenění jednotlivých složek předmětu plnění. Ceny jednotlivých složek uvedené v tabulce jsou konečné a nejvýše přípustné a zahrnují veškeré náklady Zhotovitele na řádné a včasné provedení Díla.

| Předmět plnění veřejné zakázky | popis | Nabídková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Vybudování dřevěného altánu včetně a rekonstrukce zahradního domku včetně dodávky stavebního materiálu |  |  |
| Vybudování dřevěného altánu podle stavební projektové dokumentace bez dodávky dřeva jako stavebního materiálu | Podle stavební projektové dokumentace – viz příloha č. 4 výzvy, resp. zadávací dokumentace. Cena nezahrnuje cenu dřeva. | [•] |
| Výměna střechy zahradního domku a vybudování střechy altánu včetně klempířských prací a dodávky veškerého materiálu | Střešní krytina betonová, barva cihlově červená, uložená na střešní latě, rozměr: 14,5x3,35x2m2, klempířské prvky budou z pozinkovaného plechu | [•] |
| Výměna okna včetně dodávky okna | Okno bude mít dřevěný rám a nebude otevíratelné, výplň sklo, jeden kus, rozměr rámu 5x5cm, rozměr okna 105x60cm | [•] |
| Vybudování nových vrat včetně dodávky vrat | Vrata budou vyrobena z železného rámu pobitého z jedné strany dřevěnými palubkami o síle 15 mm, palubky budou opatřeny nátěrem světle hnědé barvy, vrata budou osazena na kolejničky, budou tedy pojízdná, rozměr vrat: 200x220cm, rozměr rámu 3,5x5 cm – jekl, | [•] |
| Výměna dvou dveří včetně dodávky dveří | Dveře budou vyrobeny z železného rámu pobitého z jedné strany dřevěnými palubkami o síle 15 mm, palubky budou opatřeny nátěrem světle hnědé barvy, dveře budou osazeny do stávajících zárubní, zárubně budou opatřeny novým nátěrem, rozměry dveří: 205x170cm-dvoukřídlé a 205x90 cm, rozměr rámu 3,5x5 cm – jekl, | [•] |
| Vybudování 2 vikýřů včetně dodávky vikýřů | Vbudou vyrobeny z železného rámu pobitého z jedné strany dřevěnými palubkami o síle 15 mm, palubky budou opatřeny nátěrem světle hnědé barvy, jeden vikýř bude osazen do stávající zárubně a druhý kus bude opatřen zárubní novou, zárubně obou vikýřů budou opatřeny novým nátěrem, rozměr rámu 3,5x5 cm – jekl, rozměr vikýře – 60x100cm a 80x110 cm | [•] |
| Oprava fasády včetně materiálu | Oprava dle rozsahu cementovápnovou omítkou, cca 30 m2 | [•] |
| Obrubníky na cesty okolo záhonů | Parkové betonové obruby, cca 100bm | [•] |
| Štěrk na cesty (částečně na altán) | Cca 15m3 | [•] |
| Zámková dlažba s pokládkou | Podélný formát o tl. 60 mm do štěrkového lože, cca 83m2 | [•] |
| Kovové patky – dodávka materiálu | Do základových patek bude vložena kotvicí páska ocel 50/5 mm, dl.1200mm – 2x do každé patky | [•] |
| Beton – dodávka materiálu | Beton třídy C 16/20 | [•] |
| Dodávka následujících materiálů pro stavbu kompostu a jiných zahradních úprav: |  |  |
| Materiál na vybudování kompostu | 6 ks železné U100, délka 2 m | [•] |
| Dřevěná kulatina na výrobu kompostu včetně ochranného nátěru | Kulatina, průměr cca 10cm , 10 ks 3 metrové, 20ks 4 metrové Materiál borovice/modřín, protiplísňový nátěr | [•] |
| Ochranné nátěry na materiál | Protiplísňové nátěry 40l | [•] |
| Lazura na dřevo | Lazura světle hnědé barvy, 40l | [•] |
| Dřevěné lavice na sezení tzv. „Pivní set“ | 3x, jeden set znamená dvě lavice se stolem, kovová konstrukce s dřevěným masívem o min. tloušťce 27 mm, opatřené ochranným nátěrem, deska stolu nesmí být z latí s mezerami, žáci by na ní nemohli psát na papír, postavit přístroje. Minimální rozměry v cm - délka x šířka x výška: Stůl 180 x 50 x 76 Lavice 180 x 25 x 46 | [•] |
| Nabídková cena zakázky celkem včetně DPH* |  | [•] |

- K ceně za provedení Díla bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému provedení, předání a užívání díla, zejména náklady na spotřebu energie a vody a další náklady Zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení Díla dle této Smlouvy.

- Konečnou cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto článku je možno překročit jen v těchto případech:

- vyskytnou-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebylo možné předvídat v době podání nabídky, a to pouze v souladu pravidly pro zadávání veřejných zakázek uvedenými v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK resp. analogicky v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

- V případě uzavření dodatku ke Smlouvě dle odst. 6. bude navýšení ceny Díla vypočteno na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 2 této Smlouvy. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce Zhotovitelem neprovedené, o jejichž hodnotu se cena Díla sníží.

- Veškeré faktury budou označeny názvem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a názvem projektu, ze kterého je dílo financováno.

V.

Fakturace a platební podmínky

- Dohodnutou cenu za provedení Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli postupně, dle provedených prací v souladu s cenami jednotlivých složek plnění, a na základě dílčích daňových dokladů - faktur, které bude Zhotovitel Objednateli předkládat vždy dle dohody s Objednatelem.

- Ve fakturách Zhotovitele budou účtovány skutečně provedené práce a dodávky v plné výši jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčího daňového dokladu – faktury a jeho uhrazení je písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací k poslednímu dni kalendářního měsíce, k nimž se dílčí daňový doklad vztahuje, oběma smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přiložen k dílčímu daňovému dokladu - faktuře. Zjišťovací protokol bude obsahovat výčet veškerých skutečně provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací ve sledovaném období.

- Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených stavebních prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných prací, není Objednatel v prodlení se zaplacením faktury.

- Bude-li Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla podle této Smlouvy delším než 15 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit. V takovém případně není Objednatel v prodlení.

- Lhůta splatnosti daňových dokladů - faktur je 60 kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli.

- Za okamžik zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový doklad – faktura vystavena, z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

- Veškeré úhrady Objednatele na základě této Smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v daňovém dokladu - faktuře.

- Veškeré daňové doklady - faktury vystavené Zhotovitelem k úhradě ceny Díla na základě této Smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto Smlouvou vč. dohodnutých příloh.

- Nebude-li daňový doklad - faktura  Zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této Smlouvy vč. dohodnutých příloh nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn vrátit daňový doklad - fakturu Zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti daňového dokladu a nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu Objednateli.

VI.

Termíny plnění

- Zhotovitel dokončí a předá Dílo nejpozději do konce srpna 2013.

- Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční Dílo provede v termínech a v kvalitě dle  této Smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání Díla.

- Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení Díla.

VII.

##### Staveniště

- Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté všech právních a faktických vad v řádném termínu, a to bezprostředně po podpisu této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

- Po dokončení a předání Díla Objednateli je Zhotovitel povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů, pokud nebude dodatečně dohodnuto jinak.

- Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.

- Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým došlo provozem Zhotovitele.

- Pokud použije Zhotovitel v průběhu realizace Díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).

- Zhotovitel ručí za poškození věcí na pozemků Objednatele nebo na cizích pozemcích. Pro účely této Smlouvy se poškození věcí na cizích pozemcích rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv s nakládáním s majetkem bez vlastního poškození věci. Veškeré náklady na spotřebovanou el. energii, vodu pro účely stavby, nese Zhotovitel.

- Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

IX.

Provádění Díla

- Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat tak, aby na majetku Objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

- Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou a s vynaložením odborné péče.

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací Díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.

- Pověří-li Zhotovitel prováděním Díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním Díla sám Zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti a v používaných částech objektu Objednatele čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen na svůj náklad odstraňovat veškerý odpad z činností souvisejících s realizací Díla a zajistit jeho odvoz.

- Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Objednatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených Zhotovitelem, jeho pracovníky či jinými subjekty v objektu Objednatele.

- Objednatel umožní Zhotoviteli za úplatu využití přívodu elektrické energie a vody pro účely realizace díla.

- Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií, a dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost Díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

- Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v době do 8,00 hod. a od 19,00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích.

- Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

X.

Kvalitativní podmínky Díla

- Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita Díla bude odpovídat této Smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli právních vad.

- Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované právními předpisy, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Veškeré Zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti musí být uznávaným způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o přírodní materiály, proti napadení škůdci.

XI.

Předání a převzetí Díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo podle této Smlouvy jeho řádným ukončením a předáním Objednateli za podmínek uvedených v tomto článku.

- Řádným dokončením Díla se rozumí provedení kompletního Díla bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude řádně ukončené Dílo připraveno k předání.

- V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se Díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.

- Objednatel Dílo převezme pouze v případě, že jeho provedení odpovídá této Smlouvě, je plně funkční, způsobilé ke kolaudaci a je prosté vad a nedodělků. Objednatel může Dílo převzít, vykazuje-li Dílo drobné vady a nedodělky, jež nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla.

- O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán protokol (protokol o předání a převzetí Díla), který bude obsahovat zhodnocení prací, příp. soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či Objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla. Pokud Zhotovitel vady, uvedené v přejímacím protokolu v dohodnuté době neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad třetí stranou na náklady Zhotovitele.

- V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí Díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí Díla.

- Pro účely této Smlouvy se Dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami. Bude-li však Dílo Objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělky, považuje se Dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného Objednatelem z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

- Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí Díla nebo v zápise o nepřevzetí Díla podle předchozích článků tohoto odstavce. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li Objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, je Zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 7  dnů ode dne jeho nahlášení Objednatelem.

XII.

Záruka za jakost Díla, odpovědnost za vady

- Zhotovitel ručí Objednateli a odpovídá za to, že Dílo provedené jím podle této Smlouvy bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným v této Smlouvě.

- Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má Dílo v době jeho předání a za vady Díla, které se vyskytnou v záruční době.

- Záruční doba činí 36 měsíců a počíná běžet od okamžiku řádného dokončení Díla. Zárukou za jakost Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této Smlouvě.

- Záruka se nevztahuje na vady způsobené Objednatelem nebo způsobené v důsledku vnějších událostí popř. v důsledku vyšší moci, pokud nebyly způsobeny Zhotovitelem nebo osobami, s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svůj závazek z této Smlouvy.

- Vady Díla zjištěné Objednatelem po předání a převzetí Díla je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby s vyloučením aplikace ust. § 562 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Oznámení odeslané Objednatelem poslední den záruční lhůty se považuje za včas oznámené. Pro účely této Smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu Díla.

- Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady Díla, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jejich oznámení Objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný Objednatelem u Zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady Díla.

- Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno Dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

- V případě, že Zhotovitel vady Díla řádně a včas neodstraní, je Objednatel oprávněn zadat odstranění vad Díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady na odstranění vady Díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění Objednatelem.

- O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.

- Objednatel se zavazuje, že umožní Zhotoviteli po předání Díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.

XIII.

Postoupení, započtení

- Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této Smlouvy na třetího ani je zastavit.

- Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za Objednatelem na pohledávky Objednatele za Zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.

XIV.

Smluvní sankce

- Pro případ prodlení Zhotovitele s termínem dokončení Díla podle této Smlouvy si smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této Smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.

- Zaplacením sjednané smluvní pokuty nebo uplatněním nároku na sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

- Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

- V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této Smlouvy vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetního dokladu Zhotovitele a snížit o ni sjednanou cenu Díla

XVII.

Ukončení smluvního vztahu

- Smluvní strany mohou tuto Smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.

- Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z následujících důvodů:

  - Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením Díla podle této Smlouvy delším než 15 kalendářních dnů; nebo

  - Zhotovitel bude provádět Dílo v rozporu s touto Smlouvou, resp. projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny Objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním Díla), ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo

  - neodstraní v průběhu provedení Díla vady zjištěné Objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, nebo

  - důsledky vyplývající z působení vyšší moci na straně Zhotovitele budou trvat déle než 30 kalendářních dnů, nebo

  - na majetek Zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání.

- V případě odstoupení od Smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených Zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této Smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu Objednatelem.

- Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě škody smluvních pokutách, dále ustanovení o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy také v případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nebo poskytovatel dotace konstatuje, že veřejná zakázka, na jejímž základě byla podepsána tato Smlouva, byla zadána v rozporu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nebo v rozporu s pravidly OP VK. V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy dle tohoto odstavce, má Zhotovitel právo na náhradu veškerých výdajů, které ke dni odstoupení od Smlouvy účelně vynaložil na plnění dle této smlouvy.

XVIII.

Způsob komunikace, kontakty

- Není-li v této Smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této Smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo faxem na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy určené k rukám níže uvedeného zástupce příslušné smluvní strany. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

- Smluvní strany jsou oprávněny změnit osoby určené pro komunikaci, jakož i adresu určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v odst. 1 tohoto článku, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

- Prvními kontaktními osobami jsou:

na straně Objednatele: 	[bude doplněno při podpisu smlouvy]

na straně Zhotovitele: 	[•]

XIX.

Další ujednání

- Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla Zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit pracovníkům Zhotovitele ve vstupu na pracoviště.

- Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na Díle až do celkového předání díla.

- Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů k poskytnutí součinnosti Objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly dle citovaného zákona.

- Nedílnou součástí této Smlouvy je zadávací dokumentace, jakož i nabídka Zhotovitele, podle níž budou posuzována práva a závazky stran v této Smlouvě výslovně neupravené; pokud bude zjištěn rozpor mezi smluvními ujednáními a zadávací dokumentací resp. nabídkou Zhotovitele, který by měl nebo mohl mít za následek zhoršení postavení nebo jiné znevýhodnění Objednatele, případně jakoukoli jinou újmu na jeho právech oproti zadávací dokumentaci resp. nabídce Zhotovitele, bude se obsah práv a závazků řídit vždy úpravou obsaženou v zadávací dokumentaci, resp. nabídce Zhotovitele. Zadávací dokumentace i nabídka jsou nedílnou součástí této Smlouvy jako její přílohy.

- Zhotovitel se zavazuje zejména k plnění následujících závazků:

  - dodržování pravidel publicity v rozsahu požadovaném příslušnými předpisy pro plnění Smlouvy;

  - zajistit archivaci dokumentů o plnění předmětu Smlouvy po dobu stanovenou právními předpisy, zejména uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s poskytnutím služeb; Poskytovatel je navíc povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je plnění Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s jejím plněním, a to až do roku 2025.

- XX.

- Odpovědnost za škody a vyšší moc

- Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou Objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním Díla.

- Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany s jejím vlastním plněním.

- Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránicí povinné smluvní straně v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této Smlouvy tuto překážku předvídala. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

- Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 3 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinností nebo která vznikla z jejích hospodářských poměrů.

XXI.

##### Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství, ve smyslu § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- V záležitostech neupravených touto Smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí Obchodním zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují řádně jednat za účelem nahrazení neplatného či nevymahatelného ustanovení ustanovením platným a vymahatelným v souladu s účelem této Smlouvy.

- Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace, resp. zadávací dokumentace

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Nabídka Zhotovitele

- Tato Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

V  Telči dne ........................                        		V …………… dne …………………….

Objednatel                                                                            Zhotovitel

.......................................					.......................................

## Základní škola Telč, Hradecká 234
příspěvková organizace

Mgr, Miluše Remešová

ředitelka školy